Umowa nr  SSM.DZP.200.74.2021

( umowa o roboty budowle )

Zawarta w dniu  ............................................  w Toruniu pomiędzy:

## Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie  Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 2564, NIP 879-20-76-803, REGON 870252274

reprezentowanym przez :

Justynę Wileńską – Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

................................................................., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: „......................................................” z siedzibą  w  .....................................,  wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (lub nr KRS – w zależności od rodzaju podmiotu), mającym nadany nr NIP:  .............................  oraz REGON: ...................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwane dalej „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”.

§ 1

- Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym dotyczącym przebudowy pomieszczeń parteru po byłej kuchni oraz przebudowy i rozbudowy pierwszej kondygnacji na cele lecznicze Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im.M.Kopernika w Toruniu.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn: ”Zabezpieczenie bazy lokalowej (zmiana lokalizacji ) dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni”.

- Wytyczne do realizacji przedmiotu umowy:

- przedmiot umowy obejmuje - przebudowę pomieszczeń parteru po byłej kuchni oraz przebudowy i rozbudowy pierwszej kondygnacji na cele lecznicze Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im.M.Kopernika w Toruniu - projekt i wykonanie.

- realizacja przedmiotu umowy  będzie podzielona na etapy:

- I etap :  projekt i roboty przygotowawcze nie wymagające pozwolenia na budowę

- II etap : realizacja robót wymagających pozwolenia na budowę

Uwaga:

-   Realizacja prac na terenie czynnego obiektu szpitala.

-  W trakcie realizacji robót budowlanych musi być umożliwiona i zapewniona przez Wykonawcę prawidłowa i bezpieczna komunikacja dla pracowników i pacjentów Zamawiającego.

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności następujący zakres prac:

- wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji zadania, dla wszystkich branż obejmującej: koncepcję funkcjonalno-przestrzenną, projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, z zastrzeżeniem ust. 4.

- uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zezwoleń wymaganych przepisami prawa, koniecznych do prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania,

- uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę/lub gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, decyzji o dopuszczeniu do użytkowania oraz innych wymaganych przepisami prawa koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania,

- kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania oraz oddanie obiektu do użytkowania,

- sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranżowego) nad realizacją wykonanych robót budowlanych.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera program funkcjonalno-użytkowy (oprac. wyk. Przez Pana Andrzeja Czapiewskiego Firma Handlowo-Usługowa ANBUD) oraz projekt koncepcyjny opracowany przez firmę STRUKTURO Szymon Wiśniewski stanowiące załącznik do SWZ.

- Całość przedmiotu umowy należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, koncepcją, warunkami zawartymi w SWZ, obowiązującymi przepisami, normami i  sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy.

- Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich  majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, na zasadach opisanych w § 7 umowy.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i zezwoleń, o których mowa w § 1  ust. 4  pkt 2-3  niniejszej umowy (na pisemny wniosek Wykonawcy - poprzez wskazanie imienne wyznaczonego reprezentanta Wykonawcy).

9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę,  przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane z robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:

-  czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach ogólnobudowlanych, murarskich, tynkarskich, posadzkarskich, malarskich, robotach sanitarnych oraz robotach elektrycznych.

10. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracowników, osoby na terenie budowy) oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w  wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w  wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w  siedzibie Wykonawcy, zadawania pytań w szczególności osobom przebywającym na  terenie placu budowy.

11. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, inne informacje w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami   dot. ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, bez numeru PESEL pracowników); informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami  dot. ochrony danych osobowych; informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

5) inny dokument niezbędny do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym notatkę lub protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

12. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 18 ust. 1.1 pkt 11.   Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  traktowane będzie również jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności.

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli, że Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności Zmawiającemu od Wykonawcy przysługuje kara umowna określona w § 18 ust. 1.1 pkt 11.

§ 2

    - Sprawowanie przez Wykonawcę czynności nadzoru autorskiego obejmuje zakres ustalony w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), polegający w szczególności na:

1)	czuwaniu w toku wykonywania robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i  użytkowych z dokumentacją projektową,

2)	wyjaśnianiu wątpliwości powstałych w toku realizacji,

3)	uzgadnianiu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej i dokonywanie tych zmian,

4)	udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze inwestycji.

    - Częstotliwość pobytu Wykonawcy na budowie zapewni prawidłowy nadzór autorski i nie będzie mniejsza niż jeden raz na 3 tygodnie w trakcie całego procesu budowlanego,                z zastrzeżeniem zdania drugiego. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest przybyć na plac budowy lub w inne wyznaczone miejsce na każdy wniosek Zamawiającego lub realizatora robót za pośrednictwem Zamawiającego.

    - Sprawowanie nadzoru autorskiego, po uprzednim wnioskowaniu jak w ust. 2, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę stosownego zgłoszenia           (z tym, że za dni robocze uznaje się  dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. nr 4, poz. 28  z późn. zm.) lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    - Brak reakcji Wykonawcy na zgłoszenie jak w ust. 3 spowoduje naliczenie kary umownej,              o której mowa w § 18  ust. 1.1  pkt 5.

    - Za pobyt na budowie uważa się również wykonywanie czynności w ramach nadzoru autorskiego  poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji.  W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, realizatora robót, użytkownika, dostawcy materiałów itp.

    - Każdy pobyt Wykonawcy  na budowie winien  być poświadczony  w „karcie nadzoru autorskiego” przez Zamawiającego,  natomiast jego zalecenia winny być odnotowane w dzienniku budowy. Za pobyt Wykonawcy na budowie uznaje się pełnienie nadzoru autorskiego przez osoby wskazane przez Wykonawcę posiadające odpowiednie uprawnienia.

    - Zalecenia wpisane do dziennika budowy akceptuje inspektor nadzoru.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w zakresie dokumentacji projektowej przy użyciu własnych pracowników, zleceniobiorców oraz materiałów, narzędzi i urządzeń potrzebnych do wykonania niniejszej umowy w podanym wyżej zakresie.

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonanie umowy zostanie powierzone wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przy czym, o ile jest to wymagane przepisami prawa, dokumentacja projektowa zostanie podpisana przez osoby, które zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do wykonania dokumentacji projektowej dla celów uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części dokumentacji i innych prac objętych przedmiotem umowy osobom trzecim zobowiązując się poinformować o tym Zamawiającego.

Za działania i zaniechania podwykonawców oraz osób, z których pomocą Wykonawca wykonywa zobowiązanie lub, którym wykonanie powierza Wykonawca, odpowiada zgodnie z art. 474 k.c. oraz zobowiązuje się do nabycia w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy  wszelkich autorskich praw majątkowych do prac wykonanych przez osoby trzecie w zakresie umożliwiającym przeniesienie ich na Zamawiającego w zakresach i terminach wynikających z niniejszej umowy.

- Ustala się wykonanie opracowań projektowych  przedmiotu umowy (wersja papierowa) w ilości: po 6 egz.  każdego opracowania (za wyjątkiem: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w ilości po 2 egz. każdego opracowania) z tym, że cztery egzemplarze projektu budowlanego będą zawierać oryginalne podpisy i pieczątki, a dwa egzemplarze mogą być kopiami.

- Własność egzemplarzy przechodzi na Zamawiającego z dniem wydania.

- Dokumentację projektową  należy wykonać także w wersji elektronicznej – w 2-ch egz. zapisanych np. na płycie CD/DVD (w formacie pdf, doc, dwg, ath; 1-szy egz. wersji elektronicznej powinien obejmować wszystkie opracowania za wyjątkiem kosztorysów inwestorskich; a 2-gi egz. wersji elektronicznej powinien obejmować kosztorysy inwestorskie), którą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie określonym w § 4. Wersja elektroniczna winna posiadać nazewnictwo identyczne z zawartością opracowania w wersji papierowej.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 14 ust. 11 umowy zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego w okresach nie rzadziej  niż jeden raz na 3 tygodnie  do  uczestniczenia  w naradach roboczych dotyczących opracowywanej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca poinformuje  o postępie wykonywanych prac objętych przedmiotem umowy na wezwanie Zamawiającego (w formie korespondencji e-mail do Działu Eksploatacji Technicznej SSM).

§ 4

Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala się następująco:

1) opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie w organie architektoniczno-budowlanym kompletnego wniosku na uzyskanie zgody na realizację robót budowlanych:

-  rozpoczęcie  -  w dniu zawarcia umowy

-  zakończenie -  3 miesiące od daty zawarcia umowy,

z tym, że dokonanie powyższego winno być poprzedzone:

  - złożeniem do akceptacji - odbioru przez Zamawiającego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, w tym obejmującej etapowanie realizacji zadania (I element dokumentacji projektowej),

  - złożeniem do akceptacji - odbioru przez Zamawiającego całości projektów budowlanych niezbędnych do złożenia w organie architektoniczno-budowlanym kompletnego wniosku na uzyskanie zgody na realizację robót budowlanych (II element dokumentacji projektowej),

  - złożeniem do akceptacji - odbioru przez Zamawiającego całości projektów wykonawczych i   pozostałych opracowań przedmiotu umowy (III element dokumentacji projektowej),

2)   Etap I  realizacji robót budowlanych:

- rozpoczęcie  -  po uzyskaniu zgody na prowadzenie robót budowlanych  (roboty demontażowe i rozbiórkowe)

- zakończenie -  3 miesiące  od daty zawarcia umowy,

3)  Etap II  realizacji robót budowlanych:

- rozpoczęcie  -   po uzyskaniu pozwolenia na budowę

- zakończenie -  15.11.2022 r.

4) sprawowanie  nadzoru autorskiego - z dniem rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia,

5) złożenie do organu nadzoru budowlanego kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami o decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana) – w terminie 7 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego całości przedmiotu umowy.

§ 5

      - Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego przedmiotu umowy w zakresie  dokumentacji projektowej będzie poszczególny element dokumentacji projektowej opisany w § 4  pkt 1  lit. a-c.

      - Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru przedkładając kompletny poszczególny element dokumentacji projektowej.

      - Miejscem przekazania poszczególnego elementu dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego (pod adresem:  ul. Batorego 17/19, Dział Eksploatacji Technicznej).

      - Odbiór końcowy poszczególnego elementu dokumentacji projektowej przeprowadzony zostanie w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przekazania niezbędnych dokumentów.

      - Odbioru poszczególnego elementu dokumentacji projektowej dokona powołana przez Zamawiającego Komisja Oceny Projektów Inwestycji i Remontów (KOPIiR), z zastrzeżeniem ust. 6  pkt. 1.

Łącznie z odbiorem koncepcji funkcjonalno-przestrzennej (I element dokumentacji projektowej) Zamawiający dokona oceny rozwiązań zaproponowanych w koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i jest upoważniony do zgłoszenia uwag i propozycji zmian. Koncepcję funkcjonalno-przestrzenną zawierającą zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do ponownej oceny w terminie uzgodnionym, lecz nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy zgłoszonych przez Zamawiającego uwag i propozycji zmian, bez dodatkowego wynagrodzenia.

      - Zamawiający niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni przystąpi do czynności odbioru poszczególnego elementu dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający powiadomi niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni od ich stwierdzenia Wykonawcę  o dostrzeżonych wadach, a ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni, Zamawiający może dokonać odbioru przedmiotu umowy, uznając za dzień zakończenia wykonania przedmiotu umowy dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Odbioru poprawionego przedmiotu umowy dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w  § 6 ust. 2 umowy. Jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie wadę i nie dochował 14 dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokołu odbioru, strony uznają, iż do odbioru nie doszło i Zamawiający ma prawo albo odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego, albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, albo od umowy odstąpić,

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub usunięcie ich trwałoby lub trwa dłużej niż 14 dni   Zamawiający może:

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne i umożliwiają korzystanie   z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

b) według swego wyboru, albo odstąpić od umowy, albo odmówić dokonania odbioru   i żądać wykonania całości lub części przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwią korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

7. Zamawiający ma prawo zaprosić przedstawiciela Wykonawcy na posiedzenia Komisji Oceny  Projektów Inwestycji i Remontów.

8. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 1 Wykonawca ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów Inwestycji i Remontów, w przypadku otrzymania zaproszenia od Zamawiającego.

9. Z czynności odbioru zostanie spisany  w dniu posiedzenia Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych i Remontowych protokół  odbioru  zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,  w   szczególności: terminy ustalone na usunięcie wad, opis wad, termin na ponowne wykonanie poszczególnego elementu przedmiotu umowy. Za protokół końcowy bezusterkowy uznaje się:

- protokół  końcowy nie zawierający wyspecyfikowanych wad, lub

- protokół  końcowy, w którym potwierdzono usunięcie wszystkich wyspecyfikowanych wad.

10. Strony przyjmują za dzień wykonania umowy dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru bez zastrzeżeń, lub dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku  usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni,  lub dzień zgłoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania  odbioru z powodu istnienia wad nadających  się do usunięcia, lub dzień zgłoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadających się do usunięcia, o ile ponownie wykonany przedmiot umowy został odebrany bez zastrzeżeń.

§ 6

      - Do kierowania wykonywaniem oraz koordynacji prac projektowych Wykonawca wyznacza  ………………………………….............. , tel………, e-mail:……

      - Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych w części dotyczącej dokumentacji projektowej Zamawiający wyznacza  Andrzeja Czapiewskiego, tel………, e-mail:……

§ 7

            - Z dniem wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej objętej odpowiednio I elementem dokumentacji projektowej, II elementem dokumentacji projektowej i  III elementem dokumentacji projektowej,  na Zamawiającego przechodzą wszelkie autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej. Zamawiającemu lub jego następcy prawnemu przysługuje prawo wykorzystania przedmiotu umowy w całości lub części (bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Wykonawcy) poprzez powielenie utworu dowolną techniką, w szczególności ksero, do celów przetargowych, a także do celów związanych z uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych, utrwalenie w pamięci komputera, wykorzystanie w pracach planistycznych, przy realizacji zadania pn. ”Zabezpieczenie bazy lokalowej (zmiana lokalizacji ) dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni”, w postępowaniach  o udzielenie zamówienia na wykonanie robót, a także w procedurze uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych,  o których mowa powyżej zgodnie z tą dokumentacją.

            - Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa majątkowe do utworu, o którym mowa  w § 1 umowy i do wszelkich utworów wykorzystywanych w tym utworze oraz,   że w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności organizację  zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, z roszczeniem majątkowym przeciwko Zamawiającemu to wówczas Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 7 dni od wezwania bezsporną część roszczenia osoby trzeciej,  a w przypadku ewentualnego sporu sądowego zobowiązany jest wstąpić do procesu po stronie Zamawiającego oraz pokryć koszty procesu poniesione przez Zamawiającego i koszty postępowania egzekucyjnego poniesione przez Zamawiającego.

            - Mając na uwadze nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej oraz to, że autorskie prawa osobiste chronią prawo Wykonawcy do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, biorąc ponadto pod uwagę w szczególności potrzeby społeczne, charakter utworu, istniejącą w chwili zawierania umowy na wykonanie utworu świadomość stron o konieczności sukcesywnej modernizacji obiektu i zamontowanych urządzeń w szczególności wynikających z postępu technicznego oraz ich naturalnego zużycia oraz ze zmian wywołanych potrzebami właściciela, w tym ekonomicznymi, Wykonawca nieodwołalnie zezwala Zamawiającemu na dokonanie zmian w utworze w zakresie wynikającym z potrzeb Zamawiającego w szczególności na remonty, modernizacje, przebudowy, rozbudowy, wyburzenia,  także z wykorzystaniem całości lub części istniejących rozwiązań architektonicznych, w tym w także w oparciu o dokumentacje wykonane przez inne podmioty. Wykonawca dodatkowo zezwala Zamawiającemu na korzystanie (wykonywanie zależnego prawa autorskiego) z wykonanych w ramach mniejszej umowy opracowań, w tym z projektów budowlanych przez wybrane przez Zamawiającego osoby trzecie w trakcie wykonywanych przez nie prac koncepcyjnych  lub projektowych. Zamawiający, projektant lub dowolnie wybrana osoba trzecia może bez uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy wykonać kolejną dokumentację projektową, w tym projekt budowlany na etapie budowy, modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub remontu w oparciu o dokumentację (tj. nie uwzględniając wszystkich elementów lub pomijając niektóre lub zastępując pominięte rozwiązania innymi), wprowadzając jednak niezbędne zmiany i korekty w stosunku do dokumentacji, w szczególności podnoszące walory użytkowe urządzeń, sieci, budynku, budowli, itd. wynikające z postępu techniki, wprowadzenia nowych materiałów lub sposobów wykorzystania terenu.

§ 8

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wady dokumentacji projektowej.

§ 9

1. W zakresie wykonywania przedmiotu robót niniejszej umowy Inspektorami nadzoru              z ramienia Zamawiającego będą:

1) …….. - branża ogólnobudowlana (specjalność konstrukcyjno-budowlana) - zwany dalej „upoważnionym inspektorem nadzoru”,

2) ……  - branża sanitarna (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych),

3) …… - branża elektryczna (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych).

1.1. Jako koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego Zamawiający wyznacza Andrzeja Czapiewskiego, tel……., e-mail:……………………..

2. Wykonawca  jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, dotyczących prawidłowości wykonywania przedmiotu zamówienia. Inspektor nadzoru nie ma prawa do żądania od Wykonawcy wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, ani też wyrażania zgody na ich wykonanie.

3. Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,  a Wykonawca ma prawo i obowiązek udostępnić tym osobom teren budowy oraz wszelką dokumentację przedmiotu umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania z odpowiednim wyprzedzeniem od Wykonawcy dokumentacji warsztatowej na wybrane elementy przedmiotu zamówienia przygotowywane przez Wykonawcę poza placem budowy (takie jak np. prefabrykaty, elementy wyposażenia technicznego i inne), do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed ich wbudowaniem. Nieprzedłożenie żądanej dokumentacji warsztatowej skutkować będzie nieodebraniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

§  10

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę z materiałów, urządzeń i przy pomocy sprzętu, który dostarczy Wykonawca.

2. Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa jakości, atesty itp. które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

3. Gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek lub demontażu pozostają do dyspozycji Wykonawcy i powinny zostać usunięte  i wywiezione  staraniem i na koszt Wykonawcy na składowisko miejskie lub wykorzystane w sposób, który nie będzie zagrażać środowisku naturalnemu.

§ 11

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy lub nie zaakceptować umowy i zgłosić sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespełniającej wymagań wskazanych w niniejszej umowie lub w przepisach pzp oraz może złożyć sprzeciw wobec wykonywania robót przez podwykonawcę.

2. Stosownie do art. 647¹ kodeksu cywilnego (dalej:  kc) Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia Zamawiający złożył podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zgłoszenie, o którym mowa w  ust. 2, nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w ust 2, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w  projekcie umowy   łącznie z pisemnym zgłoszeniem szczegółowego przedmiotu robót, który ma wykonywać podwykonawca.

Jeżeli zgłoszenie szczegółowego przedmiotu robót, który ma wykonywać podwykonawca  zostanie dokonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę to Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w  projekcie umowy   w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego.

4. Niezależnie od obowiązków wynikających z postanowień zawartych w ust. 3 Wykonawca, jeżeli zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem mają być roboty budowlane, a także po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcą jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, której treść jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego projekt umowy wraz z częścią dokumentacji  oraz oświadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeżeli będzie to projekt umowy z dalszym podwykonawcą) zawierające zgodę na jej zawarcie w taki sposób, aby projekt umowy i oświadczenia dotarły do Zamawiającego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.

5.	Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  zawartą przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w terminie 7 dni od ich zawarcia jednak nie później niż w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu szczegółowego przedmiotu tych robót lub w terminie 18 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy.

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę kompletu dokumentów, w tym projektu umowy z podwykonawcą lub projektu umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą (itd.) nie zgłosi na piśmie  zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Nie zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo nie wyklucza zgłoszenia sprzeciwu wobec wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

7. Zamawiający odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót jedynie w przypadku nie zgłoszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w przypadku,  gdy Zamawiający złoży wyraźne i jednoznaczne pisemne oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, po zapoznaniu się z zawartą umową podwykonawstwo spełniającą wymagania wskazane w niniejszej umowie. Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy zgodnie z przedłożonym projektem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie rodzi odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego.

Strony wykluczają możliwość wyrażania zgody przez Zamawiającego na przyjęcie odpowiedzialności solidarnej w sposób dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynności faktyczne Zamawiającego.

8.	Postanowienia niniejszego § 11 stosuje się odpowiednio do projektów umów i umów z dalszymi podwykonawcami a także do projektów aneksów i aneksów do zawartych umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

9.	Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem będą roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1)	Zakres robót (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi mieścić się w zakresie określonym w ofercie przez Wykonawcę jako część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom;  Jakiekolwiek postanowienia odnoszące się do jakości robót nie mogą przewidywać  lub dopuszczać wykonania przedmiotu objętego umową o podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach niniejszej umowy;

2)	Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi być wynagrodzeniem ryczałtowym;

3)	Wynagrodzenie należne na podstawie umów o podwykonawstwo nie może być wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę jeżeli ma być płacone jednorazowo, jeżeli ma być płacone w częściach musi odpowiadać procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowić wynagrodzenie za odpowiednią część odebranych prac i nie może być wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej części). W przypadku wynagrodzenia płatnego jednorazowo termin wymagalności nie może być późniejszy niż 45 dni przed terminem wymagalności należności dla Wykonawcy wynikającej z faktury końcowej, z zastrzeżeniem, że z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi wynikać obowiązek zapłaty przez Wykonawcę (i odpowiednio podwykonawcę i dalszych podwykonawców) comiesięcznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej procentowemu zaawansowaniu prac z terminem płatności nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzeń płatnych w częściach, termin wymagalności poszczególnych części, z wyjątkiem ostatniej, które nie może wynosić więcej niż 5 % wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo, nie może być późniejszy niż 45 dni przed terminem wymagalności należności dla Wykonawcy wynikającej z faktury końcowej;

4)	Suma wynagrodzeń netto dla podwykonawców robót budowlanych oraz wykonawców umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są  usługi lub dostawy nie może być większa niż 90 % wynagrodzenia netto dla Wykonawcy.

Suma wynagrodzeń netto dla podwykonawców  robót budowlanych nie może być większa niż 90 % wynagrodzenia netto dla Wykonawcy.

Suma wynagrodzeń  netto dalszych i kolejnych podwykonawców robót budowlanych nie może być wyższa niż wynagrodzenie netto odpowiedniego podwykonawcy robót budowlanych lub dalszego podwykonawcy;

5)	Każda zmiana umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności;

6)	Przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiającego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga odpowiednio pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności lub zgody organu tworzącego Zamawiającego pod rygorem nieważności;

7)	Jakiekolwiek wierzytelności przysługujące Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawców), w tym w szczególności wierzytelności z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczeń, urządzeń lub energii muszą być wcześniej wymagalne niż wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy i będą potrącane w pierwszej kolejności z wierzytelnością o zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawcę jakichkolwiek kwot z należności przysługujących podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia następować będzie odnowienie tj. Wykonawca po spełnieniu warunków będzie zobowiązany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia w tej części wygaśnie, w efekcie Zamawiający będzie zwolniony z zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie zatrzymanej przez Wykonawcę  (odpowiednie postanowienia muszą się znaleźć także w umowach podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.);

8)	Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być określony dokładnie i wyczerpująco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczególnienie prac;

9)	Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego podwykonawcy nie może być późniejszy niż  termin zakończenia przedmiotu umowy określony w niniejszej umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

10)	Termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia (lub którejkolwiek części wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być późniejszy niż 14 dni od dokonania odbioru końcowego całego przedmiotu umowy przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem wymagania wskazanego w pkt 3);

11)	Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawcę lub podwykonawcę;

12)	W przypadku stosowania przez wykonawcę w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z należności wynikającej z faktury, w umowach musi znaleźć się postanowienie, że na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w części zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zapłatę kwoty zabezpieczenia;

13)	Odbiór końcowy robót wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi być wcześniejszy niż zgłoszenie do odbioru robót dokonane przez Wykonawcę;

14)	Przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od zaakceptowanego projektu;

15)	Wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo nie może być wygórowane, tj. w szczególności wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie może być wyższe o więcej niż 5 % od wynagrodzenia za tę część prac jaka odpowiednio należy się Wykonawcy zgodnie z umową [w tym celu wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy za tę część prac może być ustalona przez Zamawiającego bądź na podstawie czynników cenotwórczych wskazanych w 14 ust. 5 pkt 16 umowy, bądź w inny uzasadniony sposób];

16) na podwykonawcę i dalszego podwykonawcę musi zostać nałożony obowiązek przedkładania łącznie ze zgłoszeniem Zamawiającemu szczegółowego przedmiotu robót budowlanych, które mają wykonywać dalsi podwykonawcy także projektów umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w  projekcie umowy oraz   zgodami na ich zawarcie odpowiednio wykonawcy i podwykonawcy oraz obowiązek składania projektów umów i poświadczonych kopii zawartych umów i innych dokumentów na żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni od otrzymania żądania od Zamawiającego;

17) umowy o podwykonawstwo muszą zawierać wymagania dotyczące umów o dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem będą roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego o treści odpowiadającej wymaganiom wskazanym w niniejszej umowie.

10. Nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem będą roboty budowlane lub nieprzedłożenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikających z niniejszej umowy lub przedłożenie umowy w terminie ale nie spełniającej wymagań wynikających z niniejszej umowy stanowią niezależne przyczyny złożenia sprzeciwu.

11.	Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu  w terminie 7 dni od zawarcia poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, (także tych zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi) oraz ich zmiany. Zamawiający ma prawo zgłosić sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poświadczonych kopii.

12. Wykonawca, w terminach co 3 tygodnie od zawarcia umowy, zobowiązany jest do przedkładania raportu Zamawiającemu (w trybie określonym w § 22), zawierającego informację czy Wykonawca zawarł lub zamierza zawrzeć umowę z podwykonawcą/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawarł/zawarli lub zamierzają zawrzeć umowę  z dalszym podwykonawcą.

13. Obowiązek, o którym mowa w ust. 11 i ust. 12 dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane (niezależnie od wartości umowy) oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości równej lub większej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy (wynagrodzenia ryczałtowego), a jeżeli tak obliczona wartość będzie wyższa niż 50.000,00 zł netto – to o wartości równej lub większej niż 50.000,00 zł netto.

14. Raport powinien zawierać co najmniej:

1) datę zawarcia lub przewidywaną datę zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informację dotyczącą  wynagrodzenia w tym jego wysokości (netto i brutto) i czy zostało zapłacone,

z tym, że dane do raportu winny uwzględniać co najmniej dane z tabeli wynagrodzenia ryczałtowego jeżeli jest wymagana/ harmonogramu rzeczowo-finansowego jeżeli jest wymagany /protokołu z przerobu do faktury przejściowej.

15. Zamawiający co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tej umowy bądź z umów o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiązany) do żądania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportów oraz wszelkich niezbędnych oświadczeń, dokumentów pozwalających ustalić zasadność lub wysokość ewentualnych roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców,     w tym w szczególności umów, protokołów odbioru, potwierdzeń zapłaty, korespondencji itp.

16. Przedłożenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z żadnego z obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa.   Przedłożenie raportu nie zwalnia w szczególności  z obowiązku przedłożenia projektów umów o podwykonawstwo i poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo.

17. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczęcia robót zobowiązany jest do umieszczenia     w widocznym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o treści: „Specjalistyczny Szpital Miejski im.M.Kopernika w Toruniu - Zamawiający informuje o obowiązku dopełniania formalności związanych ze zgłaszaniem podwykonawców i szczegółowego przedmiotu robót przed przystąpieniem do wykonywania robót przez podwykonawców w trybie określonym w zawartej umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów. Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkować będzie brakiem solidarnej odpowiedzialności Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im.M.kopernika w Toruniu za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niż 90x70 cm,  kolor tablicy żółty, tekst w kolorze czarnym.

§ 12

Do obowiązków Zamawiającego na etapie realizacji robót  należy:

1)  wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu przekazania;

2)  wskazanie terenu pod zaplecze budowy;

3)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4)  odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową;

5)  zapłata umówionego wynagrodzenia.

§ 13

- Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

      - projekt, przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym  wykonanie szczelnego ogrodzenia  placu budowy z elementów nieprzezroczystych;

      - wykonanie przedmiotu określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

      - zapewnienie i przeprowadzenie prób, sprawdzeń  i rozruchu instalacji i urządzeń, w tym uzyskanie i przedłożenie Zamawiającemu pozytywnych wyników prób jakości wody (obecności bakterii, itp.) w całej instalacji wodnej, której negatywny wynik stanowić będzie podstawę odmowy odbioru  przedmiotu umowy przez Zamawiającego;

      - wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie          kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz          wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia;

      - zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny, w szczególności  zapewnienie stałej obecności na placu budowy w czasie prowadzonych robót budowlanych osoby kierującej, koordynującej i nadzorującej pracą pracowników Wykonawcy lub innych osób wykonujących czynności na placu budowy. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o wyznaczeniu takiej osoby lub osób, podając ich imiona i nazwiska niezwłocznie po ich wyznaczeniu lub niezwłocznie po dokonanej zmianie;

      - opracowanie i zapewnienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  w trakcie prowadzenia robót budowlanych;

      - zrealizowanie własnym kosztem i staraniem obiektów tymczasowego zaplecza budowy, w tym wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami;

      - informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na  jakość robót oraz opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy;

      - ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i/lub osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane  w związku z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

      - obsługa geodezyjna  (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza);

      - sporządzenie dokumentacji powykonawczej budowlanej na odbiór końcowy zadania;

      - ustanowienie kierownika budowy i kierowników robót branżowych, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz będących czynnymi członkami izby zawodowej;

      - wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu (aktualizacji), wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt p.poż. oraz oznakowanie p.poż.;

      - przeprowadzenie wszelkich rozruchów, pomiarów i sprawdzeń wykonanych instalacji, opracowanie instrukcji obsługi instalacji, przeszkolenie pracowników użytkownika w zakresie wykonanych instalacji;

      - wywóz i utylizacja odpadów i materiałów z demontaży i rozbiórek.

- Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym paragrafie, zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt ochrony ubezpieczeniowej w zakresie następujących ubezpieczeń:

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Wykonawcę działalności i posiadanego mienia;

- ubezpieczeń obowiązkowych, do których posiadania w związku z realizacją Umowy Wykonawca zobowiązany jest na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

- ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR);

- innych, uzgodnionych indywidualnie przez Strony (w zależności od potrzeb zaistniałych podczas realizacji Umowy).

Ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2, będą spełniały, co najmniej warunki określone w Załączniku nr 2 Tabela nr 1 oraz Tabela nr 2, do niniejszej Umowy.

- W Załączniku nr 2, o którym mowa powyżej zostały określone także inne prawa i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego związane z obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia.

§ 14

- Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zgodnie z ceną ofertową  w wysokości  ….. zł brutto (słownie……. groszy), z zastrzeżeniem ust. 1.1.  Wynagrodzenie zawiera podatek VAT. Całość wynagrodzenia (po uwzględnieniu wcześniej wpłaconych kwot na podstawie faktur przejściowych) będzie płatna po wykonaniu zgodnie z umową i odebraniu całości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 15, 15.1, 16, 17 i 18 oraz  Zamawiający przewiduje wypłatę części wynagrodzenia na podstawie faktur przejściowych, z zastrzeżeniem § 16  ust. 1 zdanie drugie.

1.1. Tabela wynagrodzenia ryczałtowego z rozbiciem na poszczególne elementy zadania/rodzaje robót stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. Podanie kwot w tabeli ma na celu uzyskanie przez Zamawiającego danych o wysokości wynagrodzeń za dane roboty dla prowadzonych przez Zamawiającego obliczeń statystycznych, a ponadto służy jedynie: uzyskaniu informacji o zakładanej wysokości wynagrodzenia za dane roboty oraz pomocniczo określeniu, zgodnie z § 14 ust. 5 pkt 16 lit b umowy, wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od części umowy, a także pomocniczo dla określenia górnej granicy odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy. Kwoty wyszczególnione w tabeli nie mogą i nie będą służyły innym celom, w szczególności nie mogą i nie będą stanowić podstawy określenia wynagrodzenia dla ewentualnych podwykonawców. Brak w tabeli w kolumnie oznaczonej „wyszczególnienie robót” opisu odnoszącego się do robót, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania całości przedmiotu umowy nie stanowi podstawy do występowania z roszczeniem o podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.

- Na wynagrodzenie ryczałtowe składają się:

  - Część A -  wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej – ….. zł brutto (słownie: …… groszy), lecz nie więcej niż 3 % kwoty,   o której mowa w ust 1,

  - Część B -  wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania:  – ……zł brutto (słownie:  …… groszy),

  - Część C -  wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego – ……. zł  brutto (słownie: ……. groszy), lecz nie więcej niż    2 % kwoty, o której mowa w ust 1.

- Kwoty wymienione w ust. 1  oraz ust. 2 pkt. 1, 2 i 3  stanowią zapłatę za realizację zadania w całości, w tym za przeniesienie  praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, a także koszty dojazdów, transportu, diet, uczestnictwa w naradach technicznych, nadzorów, noclegów, uzgodnień projektu, itp.

- Strony ustalają zasady rozliczania i fakturowania za wykonanie Części A przedmiotu umowy w sposób następujący:

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace nastąpi w dwóch ratach:

    - pierwsza rata w wysokości do 60 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 pkt 1 – po odbiorze przez Zamawiającego I i II elementu dokumentacji projektowej oraz po złożeniu przez Wykonawcę do organu architektoniczno-budowlanego kompletnego wniosku  o decyzję o pozwoleniu na budowę/lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane – zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych;

    - druga rata w wysokości do 40 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 pkt 1 – po odbiorze przez Zamawiającego III elementu dokumentacji projektowej oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych prawomocnych decyzji administracyjnych (w tym  decyzji o pozwoleniu na budowę/lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane – przyjęcia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych oraz innych wynikających z przepisów prawa), za wyjątkiem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana);

  - Podstawą do wystawienia faktury obejmującej pierwszą ratę zapłaty wynagrodzenia  będzie protokół odbioru końcowego bezusterkowy za wykonanie I i II elementu dokumentacji projektowej, podpisany przez Komisję Oceny Projektów Inwestycji i Remontów oraz kopia złożonego wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane – zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych);

  - Podstawą do wystawienia faktury obejmującej drugą ratę zapłaty wynagrodzenia będzie protokół odbioru końcowego bezusterkowy za wykonanie III elementu dokumentacji projektowej, podpisany przez Komisję Oceny Projektów Inwestycji i Remontów oraz uzyskane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wszystkie niezbędne prawomocne decyzje administracyjne  (w tym decyzja o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane – przyjęcie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych oraz inne wynikające z przepisów prawa), za wyjątkiem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana);

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowego etapowania rozliczenia za wykonane prace projektowe objęte Częścią A przedmiotu umowy, tj. dopuszczając zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy na podstawie faktur przejściowych za procentowy  stan zaawansowania wykonanych prac projektowych. W takim przypadku   podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury przejściowej będzie protokół procentowego zaawansowania prac projektowych sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, wymienionego w  § 6 ust. 2 umowy.

- Strony ustalają zasady rozliczania i fakturowania za wykonanie Części B przedmiotu umowy w sposób następujący:

  - Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie  na podstawie faktur  przejściowych wystawianych nie częściej niż 1 x w miesiącu i faktury końcowej. Suma należności z faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% kwoty wynagrodzenia  określonego w ust. 2  pkt 2, z zastrzeżeniem  pkt 9,  z tym, że będzie stosowane to z ograniczeń, które będzie powodowało obowiązek wystawienia faktur na niższą kwotę.

  - Wykonawca ma obowiązek nie częściej niż co miesiąc przedstawiać Zamawiającemu protokół przerobowy potwierdzający procentowy zakres wykonanych robót (stanowiący podstawą do wystawienia faktury przejściowej /faktury końcowej), który musi zawierać co najmniej następujące dane:

- jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał Wykonawca do dnia sporządzenia  protokołu.

Protokół przerobowy dla swej ważności musi być potwierdzony przez Wykonawcę i inspektora nadzoru.

  - W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz podwykonawcom, którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi (o których mowa w 464 ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca ma obowiązek nie częściej niż co miesiąc przedstawiać Zamawiającemu protokół przerobowy, o którym mowa w ust. 5  pkt 2 (rozszerzony), potwierdzający procentowy zakres wykonanych robót (stanowiący podstawą do wystawienia faktury przejściowej /faktury końcowej),  który musi zawierać co najmniej następujące dane:

-  jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał Wykonawca do dnia sporządzenia protokołu,

-  jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał (lub dostarczył) konkretny Podwykonawca/dalszy Podwykonawca do dnia sporządzenia protokołu.

Protokół przerobowy rozszerzony dla swej ważności musi być potwierdzony przez Wykonawcę, Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę i inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu protokołu przerobowego rozszerzonego począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

  - Wykonawca może wystawić pierwszą fakturę przejściową nie wcześniej niż                 w miesiącu następnym po miesiącu, w którym zawarto umowę i na kwotę nie większą niż  5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 2  pkt 2, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z pozostałych postanowień umowy.

  - Wykonawca może wystawić pierwszą fakturę przejściową na kwotę nie większą niż kwota wynikająca z protokołu przerobowego lub protokołu przerobowego rozszerzonego  za okres od dnia zawarcia umowy do dnia sporządzenia protokołu. Kolejną fakturę przejściową Wykonawca może wystawić na kwotę wynikającą z protokołu przerobowego za okres od dnia sporządzenia poprzedniego protokołu do dnia sporządzenia następnego protokołu przerobowego (w drugiej fakturze przejściowej Wykonawca uwzględni kwotę wynikającą z pierwszego protokołu przerobowego niezafakturowaną w pierwszej fakturze).

  - Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury przejściowej będzie protokół odbioru robót potwierdzający procentowy zakres wykonanych robót (odpowiednio protokół przerobowy lub protokół przerobowy rozszerzony), podpisany przez Wykonawcę oraz  odpowiednio podwykonawcę/dalszego podwykonawcę  i inspektora nadzoru oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 10, a także wywiązanie się przez Wykonawcę z nałożonych obowiązków określonych w umowie,  o których mowa w § 11 ust. 12-17, potwierdzone przez Zamawiającego. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należności w poczet wynagrodzenia na podstawie drugiej i następnych faktur przejściowych jest przedstawienie dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, których mowa w art. 465 pkt 1 ustawy pzp, biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą poprzednia część wynagrodzenia została wypłacona.

  - Wynagrodzenie (pomniejszone w szczególności o zapłacone należności na podstawie faktur przejściowych) wypłacone będzie na podstawie faktury końcowej w przypadku wykonania obowiązków przez Wykonawcę zgodnie z umową. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru zadania inwestycyjnego (zwany dalej „protokołem końcowym”) bezusterkowy, o którym mowa w § 16  ust. 6, podpisany przez inspektora nadzoru i Komisję odbiorów zadań inwestycyjnych i remontowych powołaną przez Zamawiającego, którego załącznikiem będzie odpowiednio końcowy protokół przerobowy lub końcowy protokół przerobowy rozszerzony  oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 10, a także wywiązanie się przez Wykonawcę z nałożonych obowiązków określonych w umowie,  o których mowa w § 11 ust. 12-17, potwierdzone przez Zamawiającego. Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię protokołu  końcowego bezusterkowego.

  - W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz podwykonawcom, którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi (o których mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca, niezależnie od obowiązków wskazanych wyżej, przedłoży Zamawiającemu, przed terminem płatności każdej faktury (przejściowej lub końcowej), z wyjątkiem pierwszej faktury przejściowej, dowód dokonania  zapłaty kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu podwykonawców lub dalszych podwykonawców wskazanych w protokole przerobowym będącym podstawą do wystawienia tej faktury.

W przypadku nieprzedłożenia dowodu zapłaty (oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty) wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może wstrzymać zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, które nie zostało im zapłacone, do dnia otrzymania dowodu zapłaty tego wynagrodzenia. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego.

Wykonawca może upoważnić Zamawiającego (w drodze pisemnego polecenia dokonania przekazu) do dokonania zapłaty odpowiedniej części należności z faktury przejściowej lub końcowej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Z chwilą zapłaty wskazanej w przekazie kwoty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wygaśnie roszczenie Wykonawcy wobec Zamawiającego w odpowiedniej części.

  - W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz podwykonawcom, którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi (o których mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp), suma należności z faktur przejściowych  dla Wykonawcy nie może być wyższa niż kwota stanowiąca 90 %  całości wynagrodzenia określonego w ust. 2  pkt 2, pomniejszona o sumę kwot pełnych ryczałtowych wynagrodzeń (netto plus VAT) dla podwykonawców   (także niewymagalnych), wynikających z umów o podwykonawstwo łączących podwykonawców z Wykonawcą (i odpowiednio podwykonawców z dalszymi podwykonawcami), a nie zapłaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

  - Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z kopiami wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń  Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami), złożonych w  dniu wystawiania faktury przez Wykonawcę, co najmniej o treści:

„…………… dnia ……………

Specjalistyczny  Szpital  Miejski  im. M. Kopernika

ul. Batorego 17/19

87-100 Toruń

Działając w imieniu ………………………………………………………. (pełna nazwa podwykonawcy), ul. ……………, NIP ………………… oświadczam:

- jako Podwykonawca zadania dotyczącego ………………………. jestem wykonawcą robót budowlanych w szczególności robót ………………….. i łączy mnie z ………………………. (Wykonawcą) jedynie umowa z dnia ………….. r. nr ………….. Umowy ta nie została zmieniona.

2) zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1, wynagrodzenie umowne dla Podwykonawcy wynosi ………… zł  (…….. zł netto plus …….. podatek VAT),  w tym wynagrodzenie zafakturowane na dzień składania niniejszego oświadczenia wynosi łącznie …………………zł (…….. zł netto plus …….. podatek VAT); podatnikiem podatku VAT jest ………………………..).  Z tej kwoty:

a. Wykonawca zapłacił Podwykonawcy:

- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu …………..

- na podstawie faktury …………………..kwotę ........... zł w dniu …………..

- na podstawie faktury ……………       kwotę  ........... zł w dniu …………..

b. pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota ………………… zł, z tego kwota ……………………………zł jest wymagalna (termin zapłaty upłynął ………………………………..……) natomiast kwota ………….………. jest niewymagalna (termin płatności to  ………………………………………. …………)

c. (ewentualnie) kwota …………..…… zł jest sporna między Wykonawcą a Podwykonawcą i kwota ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie …………………………i przysługuje z tytułu …………………………… ………………………..

d.  wynagrodzenie  obejmujące roboty/dostawy wykonane i niezafakturowane na  dzień składania niniejszego oświadczenia wynosi łącznie …………………zł (…….. zł netto plus …….. podatek VAT);

3) odnośnie faktów przedstawionych w pkt 2 przedkładam wszystkie dokumenty w odpisach  w tym w szczególności:

a.	Faktury nr…………………i …………

b.	Protokoły odbioru z dnia ………………i z dnia …………   i …..    .

c.	Oświadczenia Wykonawcy z dnia ……………i  ………

d.	Oświadczenia podwykonawcy z dnia ………… i ……….

e. oświadczenia dalszego podwykonawcy  z dnia ………… i ……….potwierdzające otrzymanie wymagalnych należności  z wyszczególnieniem co najmniej należności, nr faktury, terminu wymagalności, terminu otrzymania zapłaty.

f.	(inny ewentualny dowód zapłaty wymagalnych należności dla podwykonawców / dalszych podwykonawców)……………………………………………

g.	…………………………………………

Podwykonawca …………………………………..

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny ……………………………………….”,

bądź oświadczenie Wykonawcy o braku podwykonawców i odpowiednio dalszych    podwykonawców.

Brak zgodnego z prawdą oświadczenia o którym mowa w pkt 10 z kompletem dokumentów,  a także niewywiązanie się przez Wykonawcę z nałożonych obowiązków określonych w umowie,  o których mowa w § 11 ust. 12-17, stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania zwłoki po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia (lub należności na podstawie faktur przejściowych), a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli brak oświadczenia z kompletem dokumentów był jedyną podstawą wstrzymania płatności.

  - Zamawiający, o ile będzie ponosił odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (spełniającą warunki określone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku  uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania żądania zapłaty wraz z fakturą lub rachunkiem i dokumentami uzasadniającymi zasadność i wysokość żądania.

  - Zamawiający jest ponadto uprawniony do dokonania zapłaty całości lub części wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) także bez zgłoszenia tego żądania przez uprawnionego, w tym także wynagrodzenia ustalonego na podstawie danych zawartych w protokołach przerobowych oraz do żądania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawców wszelkich dokumentów i informacji uzasadniających zasadność i wysokość wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

  - W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek części wynagrodzenia, Wykonawca zwróci Zamawiającemu całą zapłaconą Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotę (w tym obejmującą ewentualne odsetki i inne należności) i zapłaci dodatkowo odsetki liczone, jak za opóźnienie w zapłacie należności cywilnych, od dnia zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiającemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym związane tj. w szczególności koszty pozyskania pieniędzy, przekazania, korespondencji, obsługi prawnej.

  - Zamawiający może potrącić swoją wierzytelność względem Wykonawcy z dowolnej wierzytelności Wykonawcy w szczególności z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia  (także niewymagalnej).

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

  - W przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, prac niemożliwych do przewidzenia albo  prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw,  Wykonawcy będzie mogło być powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio zmiany umowy lub na podstawie odrębnej umowy.

Uzgadnianie między stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robót   dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, prac niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw, a także pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji  z części robót, odbywać się będzie wg zasad określonych poniżej:

a) uzgadnianie między stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, prac niemożliwych do przewidzenia albo  prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw odbywać się będzie na podstawie negocjacji stron,  lecz wynagrodzenie to nie będzie większe niż ustalone w oparciu o czynniki cenotwórcze, których zastosowanie pozwoliłoby uzyskać  wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w  ust. 2  pkt 2 za cały przedmiot umowy, z zastrzeżeniem jednak, że wysokość czynników cenotwórczych nie może być większa niż:

R-g  =   19 zł

Kp (R+S) =  70 %

Kz (od M) =  7 %

Z (od S+R+Kp) =  10 %

b) uzgadnianie między stronami pomniejszenia wynagrodzenia określonego w ust. 2  pkt 2  w przypadku rezygnacji  z części robót bądź rozliczenia robót wykonanych w przypadku odstąpienia od umowy o odbywać się będzie na podstawie negocjacji stron,  lecz kwota pomniejszenia wynagrodzenia nie będzie mniejsza niż ustalona w oparciu o czynniki cenotwórcze, których zastosowanie pozwoliłoby uzyskać  wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ust. 2  pkt 2 za cały przedmiot umowy, z zastrzeżeniem jednak, że wysokość czynników cenotwórczych nie może być mniejsza niż:

R-g  =   19 zł

Kp (R+S) =  70 %

Kz (od M) =  7 %

Z (od S+R+Kp) =  10 %

oraz z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy odstąpienie dotyczyć będzie całości robót określonych w tabeli w danej pozycji wówczas kwota pomniejszenia obliczona z zastosowaniem wskazanych wyżej zasad nie będzie niższa niż wskazana przez Wykonawcę w tabeli, o której mowa w § 14 ust. 2 umowy.

Uwaga:

w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może dokonać rozliczenia robót wykonanych lub niewykonanych (wg swego wyboru) także na podstawie cen rynkowych dla poszczególnych grup robót i kosztów.

  - Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy lub podwykonawcom wynikających z umowy wymaga zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności i uprzedniej pisemnej zgody organu tworzącego [art. 54 ust. 5  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190)]. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w celu umożliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelności w tym wierzytelności przyszłej (w szczególności przelewu na zabezpieczenie) Zamawiający będzie mógł potrącić dowolną swoją wierzytelność przysługującą mu wobec zbywcy wierzytelności (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalną przed wymagalnością lub w dniu wymagalności zbytej wierzytelności z wierzytelnością przelaną. Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność przysługującą mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelność Zamawiającego powstanie lub stanie się wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą także wierzytelności z tytułu kar umownych, odszkodowań należnych Zamawiającemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umieści odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami wierzytelności.

  - Zamawiający po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień, w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca pozostaje w opóźnieniu ze spełnieniem jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego na rzecz osób trzecich np. Podwykonawcy albo spełnia przesłanki do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, może żądać udzielenia przez Wykonawcę (w całości na jego koszt) nieodwołalnej gwarancji zapłaty (spełniającej wymagania o jakich mowa w art. 649¹ i nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia Zamawiającemu kopii (oryginał do wglądu) udzielonej gwarancji zapłaty w terminie 45 dni od dnia otrzymania żądania.

6.	Strony ustalają zasady rozliczania i fakturowania za wykonanie Części C przedmiotu umowy w sposób następujący:

1)	Zapłata wynagrodzenia za czynności pełnionego nadzoru autorskiego dokonana będzie na podstawie faktur przejściowych oraz faktury końcowej wystawianych nie częściej niż 1 raz w miesiącu począwszy od rozpoczęcia robót budowlanych pod warunkiem pełnienia nadzoru zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że faktura przejściowa nie może być wyższa niż 1/25 kwoty określonej w § 14 ust. 2 pkt 3, a suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % kwoty określonej w § 14 ust. 2 pkt 3;

2)	Na wynagrodzenie określone w ust. 2  pkt 3 składają się również koszty dojazdów, transportu, diet, uczestnictwa w naradach technicznych, nadzorów, noclegów, uzgodnień projektu, itp.;

3)	Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Do wystawionej faktury Wykonawca załączy kopię potwierdzonej „karty nadzoru autorskiego”.

7.  W przypadku zmian (nie przewidzianych w opublikowanych do dnia złożenia oferty przepisach prawa), w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT, podatku akcyzowego, związanych z przedmiotem zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,  zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zmian zasad gromadzenia i wysokości  wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 14 umowy, ulegnie odpowiednim zmianom.

8.   Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 7, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu (w trybie określonym w § 22), w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów, na piśmie, wpływ zmian stawek podatku VAT, podatku akcyzowego, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia brutto, o której mowa w niniejszym paragrafie następuje po uzyskaniu akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego, w formie aneksu do umowy, z zastrzeżeniem, że zmniejszenie stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego powoduje odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia brutto od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku i rodzi obowiązek wystawienia faktury uwzględniającej zmianę bez potrzeby zawierania aneksu (wynagrodzenie netto w przypadku zmiany stawki podatku VAT pozostanie bez zmiany).

9.  Wykonawca jest zobowiązany, w związku z możliwością zmian czynników, o których wyżej mowa, wpływających na wysokość wynagrodzenia za wykonanie umowy, wskazać jaką część wynagrodzenia netto za cały przedmiot umowy stanowią wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi oraz przedłożyć w dniu zawarcia umowy zestawienie ilościowe pracowników, realizujących zamówienie objęte niniejszą umową, z wyodrębnieniem liczby pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w przepisach ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wraz ze wskazaniem procentowego zaangażowania w realizację zamówienia objętego  niniejszą umową (odrębnie dla każdego pracownika lub ewentualnie grupy pracowników, z rozbiciem na poszczególne miesiące). Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu zmianę liczby pracowników oraz procentowego zaangażowania w poszczególnych miesiącach, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

10.	Wykonawca jest zobowiązany w dniu zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu listę zawierającą liczbę osób wraz ze wskazaniem procentowego zaangażowania w realizację zamówienia objętego niniejszą umową, od których wynagrodzeń odprowadzane są składki zdrowotne i na ubezpieczenie społeczne oraz osób zatrudnionych objętych pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK). Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu zmianę liczby takich osób oraz procentowego zaangażowania, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

11. W przypadku wystąpienia Wykonawcy o zmianę wysokości wynagrodzenia  za wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn określonych w ust. 21, jest on zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu wiarygodnych dokumentów  uzasadniających złożony wniosek, w tym w szczególności: list obecności, list płac ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wpłat do PPK dot. osób realizujących zamówienie objęte niniejszą umową. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji złożonych dokumentów, żądania złożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów oraz jest uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu w tym na placu budowy.

12.	Nieprzedłożenie lub odmowa udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 22-25 przez Wykonawcę w terminach wynikających z umowy lub niezgodność z prawdą przedłożonych dokumentów, w tym także niezgodność list obecności, list płac z deklarowaną liczbą pracowników uprawnia Zamawiającego do odmowy wyrażenia zgody na podwyższenie  wysokości wynagrodzenia za wykonanie umowy.

13. 	Wypłata wynagrodzenia w części odpowiadającej kwocie zwiększenia z powodu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK nastąpi pod warunkiem wypłacenia przez Wykonawcę osobom  realizującym zamówienie objęte niniejszą umową należnych podwyżek  i uregulowania wszystkich należności wynikających z zawartych umów, związanych z wykonaniem przedmiotu umowy wobec ZUS, urzędów skarbowych i innych właściwych podmiotów i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie tych wpłat nie później niż w terminie 14 dni od podpisania protokołu końcowego bezusterkowego.

14. 	Wypłata zwiększonego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn określonych w ust. 7, nastąpi (jeżeli z innych przyczyn nie będzie ono wstrzymane, pomniejszone lub ograniczone) po spełnieniu wszystkich warunków określonych w niniejszym paragrafie, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji umowy, potwierdzonego protokołem końcowym.

15.  	Zapłata wynagrodzenia za realizację całości przedmiotu umowy (Części A, B i C)    nastąpi w latach 2021, 2022 zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj. nie wcześniej niż terminach określonych w harmonogramie,  z tym, że:

•	 w roku 2021 -  nie więcej niż 2 000 000 zł brutto

•	 w roku 2022 -  pozostała należność

Harmonogram rzeczowo–finansowy uwzględniający założenia określone w § 4 i § 14 umowy opracuje w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawca i przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu.

Harmonogram rzeczowo-finansowy winien uwzględniać współfinansowanie zadania ze środków Gminy.

W terminie najpóźniej 5 dni od rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawca uzyska od Zamawiającego wytyczne do opracowania przedmiotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Termin zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego określa się na 2 tygodnie od dnia jego otrzymania.

15.1. Zamawiający zastrzega podwyższenie w drodze jednostronnego oświadczenia Zamawiającego kwoty wynagrodzenia wypłacanej w roku 2021 i roku 2022 w przypadku otrzymania zwiększonej kwoty dofinansowania.

16. Wykonanie całości prac objętych umową w terminie wcześniejszym niż ustalony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust. 15 nie upoważnia Wykonawcy do doręczenia faktury za wykonanie robót budowlanych Zamawiającemu przed terminem wynikającym z harmonogramu lub do żądania wcześniejszej zapłaty chociażby części wynagrodzenia.

17. Faktury będą wystawiane na Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika             z siedzibą w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń  (NIP: 879-20-76-803, REGON: 870252274). Wykonawca  oświadcza, iż numer rachunku bankowego każdorazowo wskazywany na fakturze stanowić będzie rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i prowadzony przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

18. Strony w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przewidują możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 19 -21.

19. Strona może żądać zmiany wynagrodzenia jeżeli wg ogłoszonego przez GUS wskaźnika cen produkcji budowlano–montażowej ogółem w 12 (dwunastym) miesiącu obowiązywania umowy, ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego zmienią się o więcej niż 2,5 %.

W takim przypadku wynagrodzenie za prace wykonane w okresie od 13 (trzynastego) do ostatniego miesiąca obowiązywania umowy zostanie odpowiednio zmniejszone lub zwiększone o kwotę równą iloczynowi wynagrodzenia na podstawie faktury za dany miesiąc i wskaźnika cen produkcji budowlano–montażowej ogółem pomniejszonego o 2,5 %. Zmiana wynagrodzenia za prace wykonane od 13 (trzynastego)  do ostatniego miesiąca obowiązywania umowy powoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia za cały przedmiot umowy.

20. Z uwagi na możliwość zmiany terminu wykonania umowy strony umowy przewidują, że strona może żądać kolejnej zmiany wynagrodzenia, jeżeli wg ogłoszonego przez GUS wskaźnika cen produkcji budowlano–montażowej ogółem w 24 (dwudziestym czwartym) miesiącu obowiązywania umowy ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem roku odniesienia wskazanym w ust. 19 zmienią się o więcej niż 5,0625 %.

W takim przypadku wynagrodzenie za prace wykonane w okresie od 25 (dwudziestego piątego) do odpowiednio 36 (trzydziestego szóstego) miesiąca lub ostatniego miesiąca obowiązywania umowy zostanie odpowiednio zmniejszone lub zwiększone o kwotę równą iloczynowi wynagrodzenia na podstawie faktury za dany miesiąc i wskaźnika cen produkcji budowlano–montażowej ogółem uwzględniającego zmianę za dwa lata pomniejszonego o 5,0625 %. Zmiana wynagrodzenia za prace wykonane od 25 (dwudziestego piątego) do odpowiednio 36 (trzydziestego szóstego) miesiąca lub ostatniego miesiąca obowiązywania umowy powoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia za cały przedmiot umowy.

Jednak, gdy wg ogłoszonego przez GUS wskaźnika cen produkcji budowlano–montażowej ogółem w 24 (dwudziestym czwartym) miesiącu obowiązywania umowy ceny produkcji budowlano-montażowej ogółem w porównaniu z analogicznym miesiącem roku odniesienia wskazanym w ust. 33 zmienią się o mniej niż 5,0625 %, to wynagrodzenie za prace wykonane w okresie od 25 (dwudziestego piątego) do 36 (trzydziestego szóstego) miesiąca obowiązywania umowy będzie ustalane na poziomie pierwotnym bez zmniejszeń lub zwiększeń.

21. Maksymalna zmiana wynagrodzenia dokonana na zasadach określonych w ust. 19 do ust. 20 nie może spowodować zmiany wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1 umowy           o więcej niż 7 % tej kwoty. W przypadku, gdyby wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogółem przestał być publikowany przez GUS, Strony zastosują najbardziej mu odpowiadający wskaźnik.

22. Jeżeli dojdzie do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ust. 19-21 Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.

§ 15

Zamawiającemu w trakcie trwania umowy, jednak nie później niż do ………… r.      przysługuje prawo zmniejszenia zakresu robót objętych Częścią B przedmiotu umowy  (umowne prawo odstąpienia od części umowy) i pomniejszenia wynagrodzenia o kwotę wyliczoną zgodnie z postanowieniami § 14  ust. 5  pkt. 16.  W takich wypadkach  Wykonawcy nie przysługują kary umowne określone w § 18 niniejszej umowy oraz stosuje się odpowiednio postanowienia § 19 pkt 4  umowy.

§ 16

1.    Odbiór końcowy Części B przedmiotu umowy – poszczególnego Etapu przeprowadzony zostanie w ciągu 14 dni od  dnia pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przekazania niezbędnych dokumentów. Zamawiający nie jest zobowiązany do przyjmowania częściowo wykonanych robót i nie jest zobowiązany do zapłaty za częściowo wykonane roboty.

2.	Za dzień zakończenia realizacji, o którym mowa w § 4 strony uznawać będą dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, jeżeli w trakcie odbioru nie zostaną stwierdzone wady  uniemożliwiające użytkowanie albo wady istotne, z tym że:

1)	Za wady uniemożliwiające użytkowanie i wady istotne uznaje się w szczególności wykonanie jakichkolwiek części robót niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych lub jakimikolwiek postanowieniami umowy, których naprawienie trwałoby dłużej niż 14 dni lub wymagałoby wykonywania robót uniemożliwiających korzystanie z obiektu lub jego części;

2)	Stwierdzenie wad uniemożliwiających użytkowanie albo wad istotnych w trakcie odbioru uznane będzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo zgłoszenia gotowości do odbioru w terminie, o którym mowa  w § 4, z zastrzeżeniem ust. 8.

3.	Ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)	Jeżeli wady nadają się do usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni, Zamawiający może dokonać odbioru przedmiotu umowy, uznając za dzień zakończenia wykonania przedmiotu umowy dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego;

2)	Jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie wadę i nie dochował 14  dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokołu końcowego, strony przyjmują, że Zamawiający ma prawo uznać, iż do odbioru nie doszło i Zamawiający ma prawo albo odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego, albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, albo od umowy odstąpić;

3)	Jeżeli  wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia;

4)	Jeżeli wady są istotne i nie dadzą się usunąć lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić;

5)	Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub usunięcie ich trwałoby lub trwa dłużej niż 14 dni lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może:

a)	obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne i umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;

b)	według swego wyboru, albo odstąpić od umowy, albo odmówić dokonania odbioru  i żądać wykonania całości lub części przedmiotu umowy po raz drugi,

z zastrzeżeniem ust. 8.

4.  Strony przyjmują za dzień wykonania umowy:

1)	dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru  w przypadku dokonania odbioru bez zastrzeżeń, lub

2)	dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru  w przypadku  usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni, lub

3) dzień zgłoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania  odbioru z powodu istnienia wad nadających  się do usunięcia, lub

4) dzień zgłoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadających się do usunięcia,  w przypadku dokonania odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

5.	Odbioru dokona Komisja Odbiorów Zadań Inwestycyjnych i Remontów powołana przez Zamawiającego.

6.	Za protokół  końcowy bezusterkowy uznaje się:

1)    protokół  końcowy nie zawierający wyspecyfikowanych wad, lub

2)	  protokół  końcowy, w którym potwierdzono usunięcie wszystkich wyspecyfikowanych wad.

7. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na sprawdzeniu ich ilości i jakości i nie stanowi podstawy wystawiania faktur.

    - Zamawiający zastrzega wyznaczenie dłuższego technicznie uzasadnionego terminu na usunięcie wad przedmiotu umowy. Wówczas do postanowień umowy z tym związanych będzie miał zastosowanie nowy wyznaczony przez Zamawiającego w drodze jednostronnego oświadczenia termin.

    - Strony ustalają, że do czasu przejęcia wykonanego obiektu objętego przedmiotem umowy przez Zamawiającego i użytkownika, nie później jednak niż 30 dni od potwierdzenia przez Zamawiającego przy udziale użytkownika usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad przedmiotu umowy, Wykonawca zabezpiecza tenże obiekt i ponosi wszelkie koszty z tym związane (m.in. opłaty za dozór, media itp.).

    - Strony ustalają, że z dniem bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy w zakresie Etapu I i Etapu II, na Zamawiającego przechodzą wszelkie prawa majątkowe do przedmiotu umowy w zakresie Etapu I i Etapu II, w celu umożliwienia Zamawiającemu użytkowanie elementów przedmiotu umowy wchodzących w skład Etapu I i  Etapu II, a także z tym samym dniem przechodzą na Zamawiającego także obowiązki oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy wchodzących w skład Etapu I i Etapu II.

§ 17

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy – poszczególny Etap.  Termin gwarancji wynosi 4 lata (z tym, że na urządzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawcę – termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak nie krócej niż 2 lata ) i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla urządzeń wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy – poszczególnego Etapu, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy – poszczególny Etap.   Termin rękojmi wynosi ……………................. i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla urządzeń wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy – poszczególnego Etapu.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje  o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 3 miesięcy od ich wykrycia.  Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego na piśmie o fakcie usunięcia powyższych wad/usterek, z podaniem terminu ich usunięcia. Usunięcie wad/usterek, o których mowa powyżej zostanie potwierdzone „protokołem usunięcia wad/usterek”, podpisanym przez Zamawiającego, przy udziale użytkownika, w terminie 14 dni od  poinformowania przez Wykonawcę Zamawiającego o usunięciu  wad/usterek. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z rękojmi nawet, gdy wykrycie wady było możliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszło później. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem terminu rękojmi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego.

- W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 18 oraz powierzyć usunięcie wad    osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z innych uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, także przed zgłoszeniem żądania dokonania naprawy. Zamawiający w szczególności może w ramach uprawnień z gwarancji lub rękojmi żądać wymiany wadliwych rzeczy np. dających się odłączyć od przedmiotu umowy, urządzeń itp. na wolne od wad,  a nadto, w ramach uprawnień z rękojmi, złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo o odstąpieniu od umowy lub jej części. Jeżeli Zamawiający żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg rocznego terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub jej części albo o obniżeniu wynagrodzenia  rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

- Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego  zadania – poszczególnego Etapu jako załącznik do protokołu końcowego. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych na urządzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawcę w treści zgodnych z postanowieniami 
ust. 1, termin gwarancji dla urządzeń wynosić będzie 4 lata od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy – poszczególnego Etapu.

- Okres gwarancji zostaje automatycznie przedłużony o czas naprawy.

- Za zgłoszenie reklamacji uznaje się moment otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia wysłanego listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub sporządzenie adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego lub doręczenie  oświadczenia  w sposób określony w § 22  ust. 2.

Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze gwarancyjnym jeżeli Zamawiający wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na dzień przypadający w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. W przypadku nieobecności Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony samodzielnie sporządzić protokół odbioru gwarancyjnego.

W przypadku zwoływania przez Zamawiającego okresowych przeglądów gwarancyjnych (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) Wykonawca ma prawo w nich uczestniczyć, w przypadku otrzymania zaproszenia od Zamawiającego doręczonego  w sposób określony w § 22  ust. 2, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem od ustalonej daty przeglądu.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wszystkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w szczególności koszty dojazdu do miejsca położenia rzeczy, koszty transportu, wbudowania czy zamiany rzeczy na wolną od wad oraz inne koszty związane z usunięciem wad czy usterek, ponosi w całości Wykonawca.

- Wszelkiego rodzaju usługi serwisowe, przeglądy, także związane z wymianą np. płynów, części, w tym części zużytych mimo prawidłowej eksploatacji, itp., od których przeprowadzenia uzależnione będzie zachowanie uprawnień z gwarancji będą wykonywane nieodpłatnie przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe przeprowadzenie usług/czynności serwisowych i zobowiązany jest informować w okresie gwarancji Zamawiającego i Użytkownika o obowiązku ich przeprowadzenia na 14 dni przed wymaganym terminem. Nieprzeprowadzenie czynności/usług serwisowych w terminie nie prowadzi do utraty uprawnień z gwarancji jeżeli Zamawiający lub Użytkownik nie zostali powiadomieni w terminie o konieczności ich przeprowadzenia. Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia wszelkich czynności konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiającego, jeżeli Wykonawca odmówił wykonania lub sfinansowania tych czynności w okresie gwarancji, a wykonanie tych czynności Wykonawca zastrzegł dla siebie lub innego wskazanego przez siebie podmiotu.

- Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne jeżeli Wykonawca nie dołączył w chwili odbioru końcowego dodatkowych dokumentów gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawcę niezgodne  z niniejszą umową lub chociażby mniej korzystne dla Zamawiającego nie będą miały zastosowania.

- Wręczenie Zamawiającemu gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

§ 18

1. W przypadku, gdy z przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), której przedmiotem będą dostawy lub usługi wynikać będzie termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, to wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wynagrodzeniu wynikającemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

1.1.  Zamawiający może także żądać od Wykonawcy kar umownych za:

- Zwłokę w wykonaniu  przedmiotu umowy (Części A, Części B) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto  określonego odpowiednio dla poszczególnej Części w § 14 ust. 2  pkt 1 i pkt 2  za każdy dzień zwłoki;

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji przedmiotu umowy (Części B) w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto określonego  w § 14 ust. 2 pkt 2  za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- Odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust.1;

- Nieusunięcie wad nie zaliczonych do wad uniemożliwiających użytkowanie                 w terminie  14 dni lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego od ich wskazania w trakcie odbioru końcowego przez Komisję Odbiorów Zadań Inwestycyjnych  i Remontów dla Części B przedmiotu umowy w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 2  pkt 2  za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 0,99 % wynagrodzenia brutto określonego § 14 ust. 2  pkt 2;

- Brak reakcji Wykonawcy na wnioskowane zgłoszenie do podjęcia czynności w ramach pełnionego nadzoru autorskiego (Części C), zgodnie z zapisami § 2  ust. 2, ust. 3 i ust. 4   spowoduje  naliczenie kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,  za wyjątkiem sytuacji spowodowanych siłą wyższą, w tym chorobą potwierdzoną zwolnieniem lekarskim;

6)	zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego od Wykonawcy dla podwykonawcy w wysokości 0,1 % kwoty należnego wynagrodzenia dla podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia;

7)	zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego od wykonawcy dalszemu podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokości 0,05% kwoty należnego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia;

8)	Brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (niezależnie od kar przewidzianych w pkt 6 i 7) w wysokości 10 % kwoty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

9)	 Nieprzedłożenie, w terminie wynikającym z niniejszej umowy, do zaakceptowania Zamawiającemu projektu  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 % należnego z tej umowy (lub zmiany)  wynagrodzenia za każdy przypadek naruszenia (jeżeli wykonawca lub dalszy wykonawca zawrze taką umowę);

10)	Nieprzedłożenie, w terminie wynikającym z umowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2% należnego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia za każdy przypadek naruszenia;

11) Niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  o  pracę  osób  wykonujących wskazane w § 1 ust. 8  umowy    czynności  w wysokości 1.000  zł za każdy przypadek naruszenia. Niezłożenie   przez  Wykonawcę  w   wyznaczonym  przez Zamawiającego   terminie   żądanych   przez    Zamawiającego dowodów  w celu potwierdzenia   spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  traktowane będzie również jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 1 ust. 8 czynności. Kara ta przysługuje także w przypadku ustalenia w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawnione  podmioty, że Wykonawca   lub   podwykonawca   nie zatrudnia  lub   nie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osób  wykonujących wskazane w § 1 ust. 9 czynności;

12) naruszenie postanowień § 13 pkt 5, polegające na nieobecności na terenie placu budowy osoby wyznaczonej, w wysokości 500 zł za każdy przypadek nieobecności (za nieobecność w jednym dniu może być naliczona jedna kara);

13) zwłokę w przedstawieniu polis/polisy, o której mowa w § 13  ust.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.500,00 zł  za każdy dzień zwłoki;

14) niedokonanie zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym wykonawca (którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszą umową)  zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy, w wysokości 2 % wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy;

15) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 14 ust. 22 umowy w wysokości 2 % części wynagrodzenia brutto, należnego podwykonawcy, która powinna być zmieniona, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty.

2.  Zamawiający   płaci  Wykonawcy  karę  umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn,  za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 14 ust. 1.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 20 % kwoty wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1 umowy.

5. Zamawiającemu,  w razie zwłoki Wykonawcy przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w  § 4.

§ 19

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego stronom umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niewykonanej części w następujących sytuacjach:

1.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2)  chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym,  (każde kolejne zajęcie  stanowi niezależną przesłankę odstąpienia),

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

4) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż           1 miesiąc pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu w terminie projektów umów o podwykonawstwo lub nie przedstawił w terminie kopii umów o podwykonawstwo lub nie przedstawił dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 5  pkt 2 lub  § 14  ust. 5  pkt 3 lub § 14  ust. 5  pkt 10 lub § 14  ust. 5  pkt 18,

6)	Zajdzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub zajdzie konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia ryczałtowego,

7) Wykonawca składał fałszywe oświadczenia na przedkładanych Zamawiającemu oświadczeniach i dokumentach określonych w umowie,     .

8) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy,

9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zastępuje podmiotu, z którego zdolności technicznych lub zawodowych ,sytuacji ekonomicznej lub finansowej korzystał lub Wykonawca nie zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia po uprzednim wykazaniu odpowiednich zdolności,

10) Wykonawca nie zawrze umowy/umów ubezpieczenia na warunkach wynikających z niniejszej umowy lub nie dostarczy Zamawiającemu dokumentów potwierdzających jej zawarcie lub nie spełni innych obowiązków wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy.

1.1. Odstąpienie od umowy w przypadku wskazanym w podpunkcie 1) może nastąpić w terminie najpóźniej 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w przypadkach wskazanych w podpunktach  2), 5), 6), 7), 8), 9), 10) – w terminie najpóźniej 90 dni od powzięcia wiadomości, natomiast w przypadkach wskazanych w podpunktach 3) i 4 )– w terminie najpóźniej 30 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu na podjęcie lub zakończenie robót.

2. Wykonawcy przysługuje prawo  odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego             wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, w takim przypadku termin do złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy określa się na 1 miesiąc od otrzymania w/w zawiadomienia od Zamawiającego.

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia.

4.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają niżej wymienione obowiązki szczegółowe :

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót     w toku na dzień odstąpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być  wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Strony przyjmują, że przyczyny odstąpienia wymienione w § 19  pkt 1   ppkt  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9 i 10 są zależne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich zaistnienie.

§ 20

- W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy.

- Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

- Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

  - w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamówienia i wysokości wynagrodzenia, jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i  dotyczyć będzie:

    - zmiany technologii  wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej,

    - zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w  dokumentacji projektowej,

    - możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, których zakres nie został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawców;

  - w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamówienia i wysokości wynagrodzenia, jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polegać będzie na zastąpieniu ich materiałami, urządzeniami, rozwiązaniami lub technologiami równoważnymi w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających, znacznie utrudniających lub oczywiście świadczących o niecelowości nieracjonalności pozyskania materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym w dokumentacji projektowej, w szczególności takich jak zaprzestanie produkcji, zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych;

  - jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, która spowodowana będzie :

  - wystąpieniem warunków atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, terenowych, w szczególności:

-  klęsk żywiołowych;

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,        w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów;

-   niewypałów i niewybuchów;

-   wykopalisk archeologicznych;

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

  - wystąpieniem następstw działania organów administracji, które w szczególności dotyczyć będą:

- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;

  - zaistnieniem uwarunkowań organizacyjno-technicznych, w szczególności mających miejsce w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie realizacja robót uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez użytkownika, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego wykonawcę na wspólnym placu budowy, a także w przypadkach przerwania robót objętych przedmiotem umowy na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym prac niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw;

d) zaistnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron;

e)  wydłużającą się nie z winy Wykonawcy procedurą uzgadniania dokumentacji projektowej z podmiotami bądź osobami fizycznymi uczestniczącymi w procesie projektowania (np. z organami administracji, gestorami mediów);

f)  przedłużającą się procedurą odbioru lub zaakceptowania przez Zamawiającego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, w tym w związku ze zgłoszeniem przez Zamawiającego uwag i propozycji zmian do koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, w której nie stwierdzono wad;

g)  wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od  Zamawiającego oraz od Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami  lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opóźnienia w dostawie materiałów lub urządzeń dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy;

h) wystąpieniem innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które                      w szczególności dotyczyć będą:

-  nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego;

-  wstrzymania robót przez Zamawiającego;

-  konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej;

-  przedłużającej się procedury wyboru oferty-  powyżej 30 dni;

z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu            w sposób należyty;

4) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany wysokości wynagrodzenia dla             Wykonawcy, a spowodowana będzie :

-  zmianą terminu wykonania prac przez Wykonawcę, jeżeli zmiana terminu wykonania prac spowoduje bezpośrednio wzrost lub obniżenie kosztów wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy,

-   zmianą stawki podatku VAT (wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie);

5)    jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany składu osobowego zespołu inspektorów

nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia                  pisemnego Wykonawcy przez Zamawiającego);

- 6)jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą, w tym epidemią, stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i obejmować będzie zmianę umowy w zakresie przedmiotu, terminu wykonania lub wysokości wynagrodzenia;

- jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

- jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany (wydłużenia) terminu określonego w       § 16  ust. 8 i  § 17 ust. 3, z przyczyn niezależnych od obu stron (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiającego zawierającego nowy termin).

- Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi:

1) projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z  informacją o konieczności zmiany pozwolenia na budowę,

2) przedmiar i niezbędne rysunki.

- Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:

1) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.

§ 21

1. Wykonawca wniósł do dnia podpisania umowy  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia brutto, tj. w kwocie ….. zł              w formie:  ............................................................

2. Część zabezpieczenia w wysokości 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrócona w ciągu                 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania, natomiast pozostałe 30 % zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 22

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu, z tym, że dla dokonania zmiany osób wymienionych w § 9 wystarczy przesłanie listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru na adres Wykonawcy oświadczenia zawierającego dane nowych inspektorów nadzoru.

- Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zgłoszenia (w tym zgłoszenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy), żądania Stron, wymagane dokumenty będą sporządzane w  języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane poniżej:

- dla Wykonawcy:

Do rąk:    ……

Adres:     ……..

- dla Zamawiającego:

Do rąk:   Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika

Adres:    ul. Batorego 17/19,  87-100 Toruń,

z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron na adres: e-mail Zamawiającego: dyrektorssm@med.torun.pl, det@med.torun.pl      i adres e-mail Wykonawcy: …………. lub fax. Zamawiającego: (56) 610 02 68 i fax. Wykonawcy: ………., ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, że zostanie ona wysłana do godziny 13.00 czasu polskiego w dniu roboczym (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)        i potwierdzona listem poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego.

- W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została ona doręczona z chwilą dostarczenia na adres wymieniony w ust. 2.

- Strony będą niezwłocznie informować o wszelkich zmianach adresów/ e-maila  i numerów faksu. Do momentu prawidłowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru faksu pisma wysłane na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 2 będą uznane za prawidłowo doręczone.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.

- Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają  Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

- Strony zgodnie przyjmują, iż w przypadku odstąpienia od umowy Strony wiążą jako postanowienia odrębnej umowy postanowienia umowy wymienione w § 18  ust. 1.1 pkt 3,  ust. 2, ust. 3 i ust. 4;  § 19  pkt 4;  § 22.

- Zamawiający zastrzega prawo Specjalistycznego Szpitala Miejskiego  im. M. Kopernika z siedzibą w Toruniu (beneficjenta przyznanego dofinansowania ze środków UE na realizację projektu) wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.

§ 23

Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Załącznik nr 1  - Tabela wynagrodzenia ryczałtowego,

- Załącznik nr 2 – Wytyczne ubezpieczeniowe,

- Załącznik nr 3  - Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych.

- Załącznik nr 4  - OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR WYSTAWIANYCH I PRZESYŁANYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający                                                                    Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy nr SSM.DZP.200.74.2021

Tabela wynagrodzenia ryczałtowego

| l.p. | Branża | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dokumentacja projektowa |  |
| 2 | Roboty branża ogólnobudowlana |  |
| 3 | Roboty branża elektryczna |  |
| 4 | Roboty branża sanitarna |  |
| Ogółem: |  |  |

Zamawiający                                                                  			  Wykonawca

Załącznik nr 2 do umowy nr SSM.DZP.200.74.2021

Wytyczne ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia wskazane § 13 ust. 2 Umowy będą spełniały następujące warunki, w tym wymagania wskazane w Tabelach nr 1 i 2:

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1) Umowy, będzie spełniało, co najmniej warunki określone w poniższej Tabeli nr 1.

- Ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 2) Umowy będą spełniały warunki określone we właściwych przepisach prawa.

- Zmiany warunków ubezpieczenia określonych w niniejszym Załączniku Tabela nr 1 i 2, które skutkują niespełnianiem minimalnych wymogów określonych w Umowie, Wykonawca może dokonać w okresie realizacji Umowy jedynie za uprzednią pisemną pod rygorem nieważności zgodą Zamawiającego.

- Jeżeli wypełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w niniejszym Załączniku nie jest możliwe ze względu na zachodzące zmiany na rynku ubezpieczeń lub brak możliwości zakupu takiej ochrony ubezpieczeniowej na rozsądnych handlowo warunkach, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia zmian warunków ubezpieczenia określonych w niniejszym Załączniku, przy założeniu utrzymania najszerszego możliwego zakresu ochrony ubezpieczeniowej dostępnego na rynku ubezpieczeniowym przy porównywalnym koszcie ubezpieczenia.

- Obowiązek Wykonawcy lub podwykonawców do zawarcia lub przedłużania okresu obowiązywania wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany, jako zwolnienie lub ograniczenie odpowiedzialności wynikającej 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Umowy.

- Wykonawca zapewni na własny koszt ochronę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR). Szczegółowe informacje o oczekiwanych warunkach i podstawowych parametrach umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) zawarte są w niniejszym Załączniku Tabela nr 2.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopie umów, polis lub innych dokumentów (certyfikatów, zaświadczeń, itp.) wystawionych przez ubezpieczyciela potwierdzających istnienie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie wraz z mającymi do nich zastosowanie ogólnymi / szczególnymi warunkami ubezpieczenia, o ile z treści tych dokumentów jednoznacznie wynika potwierdzenie spełnienia wymagań określonych 
w niniejszym Załączniku nie później niż:

  - w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Wykonawcę działalności i posiadanego mienia – w dniu podpisania Umowy,

  - w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, do których posiadania w związku 
z realizacją Umowy Wykonawca zobowiązany jest na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, a jeśli ustawowy obowiązek ich posiadania powstaje w związku 
z zawarciem Umowy – nie później niż w dniu powstania tego obowiązku (obowiązek przekazania dokumentów ubezpieczenia nie dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych),

  - w zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) – najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem prac na terenie Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawiać kopie umów, polis, aneksów lub innych dokumentów (certyfikatów, zaświadczeń, itp.) wystawionych przez ubezpieczyciela potwierdzających zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym okresie najpóźniej w dniu zakończenia okresu ubezpieczenia aktualnych umów ubezpieczenia, na adres mailowy Zamawiającego, określony w § 22 ust. 2 Umowy.

- Jeżeli w terminie określonym powyżej Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentów, Zamawiający może wstrzymać prace ze skutkiem natychmiastowym, 
w szczególności odmówić wpuszczenia Wykonawcy na teren budowy lub wstrzymać płatności za kolejne etapy realizacji Umowy do czasu spełnienia przez Wykona.wcę wszystkich wymogów ubezpieczeniowych. Jeżeli wstrzymanie prac skutkować będzie opóźnieniem w ich wykonaniu, będzie to uznane za opóźnienie zawinione przez Wykonawcę, a wstrzymanie płatności nie będzie powodować obowiązku Zamawiającego zapłaty odsetek za opóźnienie.

- Wraz z dokumentami i w terminach, o których mowa w ust. 7 pkt 1, 2 i 3 oraz w ciągu
7 dni na każde żądanie Zamawiającego zgłoszone, w wymaganym Umową okresie zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, Wykonawca przekaże zaświadczenie wystawione przez ubezpieczyciela potwierdzające brak zaległości w zakresie płatności składki lub rat składki.

- Niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów wynikających z niniejszego Załącznika w wymaganym terminie, nie zawarcie umowy ubezpieczenia lub niezapewnienie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej bądź zawarcie umów ubezpieczenia na warunkach niespełniających wymagań postawionych 
w niniejszym Załączniku stanowi istotne naruszenie Umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej Zamawiający ma prawo do zawarcia lub przedłużenia umów ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy i obciążenia go kosztami składek ubezpieczeniowych lub potrącenie ich z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania ww. obowiązku i za wyznaczeniem dodatkowego terminu na jego wykonanie nie krótszego niż 7 dni kalendarzowych.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich szkodach 
i roszczeniach powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszystkie podmioty zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio w realizację niniejszej Umowy zobowiązane są udzielać sobie wzajemnej pomocy, przekazywać sobie informacje i współpracować w celu:

  - ograniczenia skutków wypadku ubezpieczeniowego oraz

  - uzyskania od ubezpieczyciela pełnego odszkodowania w możliwe krótkim czasie.

- Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w procesie likwidacji wszelkich szkód, które powstały w związku z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności poprzez wypełnianie obowiązków związanych z procesem likwidacji szkód nałożonych na ubezpieczonego stosownie do postanowień warunków ubezpieczenia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- W przypadku powstania szkód na istniejącym majątku Zamawiającego lub majątku, który został przekazany protokołem odbioru częściowego/końcowego prac i jest na stanie Zamawiającego –Zamawiający ma prawo prowadzić proces likwidacji szkody.

- Ilekroć ubezpieczyciel odmówi wypłaty, opóźni się z wypłatą lub zmniejszy wartość wypłacanego świadczenia ubezpieczeniowego, bez względu na przyczynę i podstawę prawną, pozostanie to bez wpływu na zobowiązanie Wykonawcy do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie realizacji Umowy i w ramach wynagrodzenia. Dla uniknięcia wątpliwości, zaistnienie okoliczności, o jakich mowa w zdaniu poprzednim, nie nakłada na Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań do pokrycia kosztów usunięcia skutków zdarzeń ubezpieczeniowych.

- W przypadku, gdy nie można ustalić podmiotu odpowiedzialnego za przyczyny przedłużenia terminu realizacji Umowy, ciężar ubezpieczenia spoczywa na tym, kto jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia. Ewentualne koszty związane 
z doubezpieczeniem, uwzględniające kwestie odpowiedzialności za przedłużenie terminu realizacji Umowy, będą rozpatrywane przy ostatecznym rozliczeniu wynagrodzenia umownego

- W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego, Wykonawca nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.

- W każdym czasie realizacji Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia pisemnej informacji ubezpieczyciela o rzeczywistej wysokości sumy gwarancyjnej/sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności.

- Szczególne regulacje związane z ubezpieczeniem wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR):

  - Wypłata odszkodowania, jego części lub zaliczki w wysokości wyższej niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) na rzecz Wykonawcy, jego podwykonawcy lub innego ubezpieczonego podmiotu wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.

  - Niezależnie od miejsca wystąpienia szkody, uprawnionym do otrzymania odszkodowania z umowy ubezpieczenia będzie podmiot, który ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia dotkniętego szkodą lub który ponosi koszty przywrócenia stanu sprzed szkody.

  - Odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela może być przeznaczone wyłącznie na usunięcie skutków szkody i przywrócenie stanu sprzed powstania szkody. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia informacji i raportów dotyczących trybu i sposobu wykorzystania kwot odszkodowań lub zaliczek na poczet odszkodowań wypłaconych temu podmiotowi w celu usunięcia lub minimalizacji następstw zdarzenia ubezpieczeniowego.

  - Jeżeli, niezależnie od przyczyny, podmiot uprawniony do odszkodowania nie usunie szkody, w tym nie usunie szkody właściwie i w odpowiednim terminie, prawo do odszkodowania przechodzi na Zamawiającego. Jeżeli odszkodowanie, jego część lub zaliczka (zaliczki) na poczet odszkodowania zostały już temu podmiotowi wypłacone, obowiązany jest on zwrócić otrzymane kwoty Zamawiającemu, który może ich dochodzić od Wykonawcy bezpośrednio lub przez potrącenie w zakresie prawnie dopuszczalnym z zabezpieczenia lub 
z wynagrodzenia.

  - Kwoty udziałów własnych/franszyz obciążają Wykonawcę lub jego podwykonawców.

TABELA NR 1

MINIMALNE WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ DZIAŁALNOŚCI 
I POSIADANEGO MIENIA

| Lp. | Zagadnienie | Minimalny wymóg |
| --- | --- | --- |
|  | Ubezpieczony | Wykonawca i Zamawiający. [Odpowiedzialność cywilna wzajemna] Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby z każdym z ubezpieczonych zawarto odrębną umowę |
|  | Wykonawcy działający wspólnie | W przypadku Wykonawców działających wspólnie (np. w formie konsorcjum) wymóg dotyczący ubezpieczenia OC powinien zostać spełniony w następujący sposób: poprzez przedstawienie spełniającej wszystkie wymogi niniejszej Umowy, polisy, na której jako ubezpieczeni (współubezpieczeni) wskazani zostaną wszyscy członkowie konsorcjum, albo poprzez przedstawienie spełniających wszystkie wymogi niniejszej Umowy indywidualnych polis każdego z członków konsorcjum. [Odpowiedzialność cywilna wzajemna] W przypadku przedstawienia przez Wykonawców działających wspólnie, polisy, na której członkowie konsorcjum wskazani są, jako współubezpieczeni, ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby z każdym z ubezpieczonych zawarto odrębną umowę [Odpowiedzialność solidarna] Umowa ubezpieczenia nie może wyłączać ani w żaden sposób ograniczać odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie, w jakim Wykonawcy ponoszą wobec Zamawiającego odpowiedzialność solidarną z pozostałymi Wykonawcami. |
|  | Ubezpieczone ryzyko | Ubezpieczona działalność musi być tożsama z przedmiotem działalności niezbędnej do wykonania Umowy zawartej z Zamawiającym (przedmiotem i zakresem Umowy). Z ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy nie może być wyłączone ryzyko związane z realizacją niniejszej Umowy. |
|  | Okres ubezpieczenia | Od podpisania Umowy lub rozpoczęcia jej realizacji (w zależności, co nastąpi wcześniej), przez cały okres obowiązywania Umowy oraz dodatkowo przez okres rękojmi i gwarancji. [Polisy roczne] Dopuszcza się polisy roczne pod warunkiem ich kontynuowania i zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, co najmniej przez powyższy okres. |
|  | Przedmiot ubezpieczenia | Odpowiedzialność cywilna Wykonawcy z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia pokrywająca szkody wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w postaci: szkód rzeczowych (rozumianych, jako uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy), szkód osobowych (rozumianych, jako utrata życia, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia), czystych strat finansowych (ang. pure financial loss) (rozumianych, jako inne straty finansowe nie będące szkodą rzeczową ani szkodą osobową), które obejmują zarówno szkody rzeczywiste (damnum emergens) jaki i utracone korzyści (lucrum cessans) będące ich następstwem. |
|  | Suma ubezpieczenia (gwarancyjna) | 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia, [Polisa dedykowana] 3.500.000,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia. Dla czystych strat finansowych dopuszcza się limit odpowiedzialności w ramach sumy gwarancyjnej w wysokości nie niższej niż 30% minimalnej wymaganej sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej). |
|  | Podlimity odpowiedzialności | Wprowadzenie w umowie / polisie podlimitu odpowiedzialności w zakresie minimalnych wymogów ubezpieczeniowych jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach wyraźnie wskazanych w niniejszych wymogach. [Zastosowanie niższego podlimitu odpowiedzialności] Na pisemny, odpowiednio uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie dla danego ryzyka podlimitu odpowiedzialności lub obniżenie dopuszczalnego podlimitu odpowiedzialności. |
|  | Franszyzy | Wysokość i rodzaje franszyz powinny być zgodne z aktualnym standardem rynkowym i uwzględniać charakter i rozmiar ryzyka związanego z realizacją Umowy oraz potencjał Wykonawcy w zakresie pokrycia ewentualnych roszczeń we własnym zakresie. W każdym jednak wypadku wysokość franszyz powinna być określona w taki sposób, aby część roszczenia, którą w wyniku ich zastosowania Wykonawca/Zamawiający jest zobowiązany pokryć z własnych środków, nie przekraczała kwoty 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na jedno zdarzenie. W odniesieniu do szkód osobowych nie będzie występował udział własny/franszyza. |
|  | Podstawowy zakres ubezpieczenia | Wymagane rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną: z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa, ryzyko szkód powstałych po przekazaniu robót lub usług wynikłe nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”), ryzyko szkód podniesionych przez pracowników zaangażowanych w realizację Umowy (OC Pracodawcy) – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 30% minimalnej wymaganej sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej), |
|  | Uzupełniający zakres ubezpieczenia | O ile wynika to z przedmiotu lub zakresu niniejszej Umowy, specyfiki wykonywanych w ramach jej realizacji prac, zadań oraz czynności lub też o ile jej realizacja przez Wykonawcę wiąże się z wystąpieniem któregokolwiek z wymienionych niżej ryzyk, do zakresu ubezpieczenia powinno zostać włączone: ryzyko szkód wyrządzonych przez podwykonawców, dalszych podwykonawców, ryzyko szkód wyrządzonych przez maszyny budowlane, pojazdy wolnobieżne i inne niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ryzyko szkód w środowisku naturalnym – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 30% minimalnej wymaganej sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej), ryzyko szkód w mieniu powierzonym (pozostającym w pieczy lub pod kontrolą Wykonawcy) – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 30% minimalnej wymaganej sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej), ryzyko szkód w mieniu przekazanym w celu wykonania usługi, np. remontu, obróbki, budowy, odbudowy, naprawy, testów lub innych podobnych czynności lub prac – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 30% minimalnej wymaganej sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej); w przypadku umów dotyczących prac polegającej na budowie nowego/ych środka/ów trwałego/ych, modernizacji lub remoncie kapitalizowanym w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nie dopuszcza się stosowania podlimitu odpowiedzialności, ryzyko szkód będących wynikiem błędów projektowych lub błędnie sporządzonej dokumentacji projektowej, ryzyko szkód wyrządzonych przez produkt wprowadzony do obrotu, ryzyko szkód w nieruchomościach Zamawiającego, z których Wykonawca korzysta na podstawie najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, ryzyko szkód w ruchomościach Zamawiającego, z których Wykonawca korzysta na podstawie najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 30% minimalnej wymaganej sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej), ryzyko szkód spowodowanych wibracją – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 30% minimalnej wymaganej sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej), ryzyko szkód spowodowanych osunięciem lub zapadaniem się ziemi, ryzyko szkód spowodowanych przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, ryzyko szkód spowodowanych przez działanie młotów pneumatycznych, ryzyko szkód spowodowanych przez działanie środków wybuchowych – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 20% minimalnej wymaganej sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej), ryzyko szkód wyrządzonych we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, w tym mediach, ryzyko szkód powstałych w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 20% minimalnej wymaganej sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej), ryzyko szkód powstałych w związku z zalaniem przez wody stojące lub płynące, ryzyko szkód powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych, ryzyko szkód powstałych podczas załadunku i rozładunku – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 30% minimalnej wymaganej sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej), ryzyko szkód w dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 20% minimalnej wymaganej sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej), ryzyko szkód powstałych w wyniku składowania odpadów – dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 30% minimalnej wymaganej sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej), |
|  | Wyłączenia odpowiedzialności | Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową. |
|  | Zakres terytorialny | Rzeczpospolita Polska, o ile w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy Wykonawca nie będzie prowadził działalności lub użytkował mienia poza jej granicami. W takim wypadku zakres terytorialny powinien zostać odpowiednio rozszerzony. |
|  | Regres ubezpieczeniowy | Ubezpieczyciel zrzeknie się prawa do regresu ubezpieczeniowego wobec Zamawiającego z tytułu odszkodowań wypłaconych w związku z realizacją Umowy. |

TABELA NR 2

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WARUNKACH I PODSTAWOWYCH PARAMETRACH UMOWY UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK BUDOWY I MONTAŻU (CAR/EAR), KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA PRZEZ WYKONAWCĘ

| Lp. | Postanowienia umowy ubezpieczenia CAR/EAR | Standard |
| --- | --- | --- |
|  | Ubezpieczony | Zamawiający, Wykonawca, podwykonawcy Wykonawcy, wszyscy pozostali wykonawcy, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy i/lub inne podmioty zatrudnione przez ubezpieczającego / ubezpieczonych przy realizacji ubezpieczonych Inwestycji, w odniesieniu do ich odpowiednich praw i obowiązków związanych z realizacją ubezpieczanych Inwestycji, o ile wartość wykonywanych przez nich prac została ujęta w wartości ubezpieczonej Inwestycji, podmioty finansujące – jeśli występują |
|  | Zakres ubezpieczenia | Zakres ubezpieczenia w systemie „all risks” - obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia wskutek zdarzeń o charakterze nagłym i niespodziewanym, za wyjątkiem zdarzeń, które są wyraźnie wyłączone w warunkach ubezpieczenia. |
|  | Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montażu na warunkach odpowiadających co najmniej standardowi warunków monachijskich (Munich Re), z rozszerzeniem o: | ryzyko rozruchów i strajków – dopuszcza się ustalenie podlimitu odpowiedzialności nie mniejszego niż 20% sumy ubezpieczenia, ryzyko aktów terroryzmu i sabotażu – dopuszcza się ustalenie podlimitu odpowiedzialności nie mniejszego niż 20% sumy ubezpieczenia, ryzyko związane z konserwacją w okresie co najmniej 24 miesięcy po przejęciu do użytkowania przez Zamawiającego Przedmiotu umowy, ryzyko szkód powstałych w okresie gwarancji – klauzula 201 z okresem obowiązywania co najmniej 12 miesięcy, ryzyko dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego – dopuszcza się ustalenie podlimitu odpowiedzialności nie mniejszego niż 20% sumy ubezpieczenia, ryzyko dodatkowych opłat związanych z frachtem lotniczym – dopuszcza się ustalenie podlimitu odpowiedzialności nie mniejszego niż 20% sumy ubezpieczenia, ryzyko prób i testów w tym prób gorących – przez cały rzeczywisty okres ich trwania, ryzyko szkód w mieniu otaczającym – dopuszcza się ustalenie podlimitu odpowiedzialności nie mniejszego niż 50% sumy ubezpieczenia, ryzyko szkód w zapleczu budowy, wyposażeniu i magazynach – dopuszcza się ustalenie podlimitu odpowiedzialności nie mniejszego niż 20% sumy ubezpieczenia, ryzyko projektanta i producenta (klauzula 115/200 lub odpowiadająca co najmniej temu standardowi) ryzyko kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie– dopuszcza się ustalenie podlimitu odpowiedzialności nie mniejszego niż 20% sumy ubezpieczenia |
|  | Suma ubezpieczenia. | Suma ubezpieczenia odpowiada wartości netto prac budowlano-montażowych, w tym dostaw, ponoszonych przez Wykonawcę i jego podwykonawców w ramach realizacji Umowy powiększonej o: szacunkową wartość netto wydatków Zamawiającego lub innych jego Wykonawców zatrudnionych do prac inwestycyjnych bezpośrednio powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy na realizację prac budowlano – montażowych oraz dostaw. |
|  | Franszyzy | Wysokość franszyz (udziałów własnych) powinna zostać ustalona na rozsądnym poziomie odzwierciedlającym aktualną ofertę rynku ubezpieczeniowego, charakter oraz wielkość ryzyka związanego z realizacją Umowy oraz potencjał i sytuację finansową Wykonawcy w kontekście możliwości pokrycia roszczeń do określonej wysokości we własnym zakresie. |

Zamawiający                                                                    Wykonawca

Załącznik nr 3 do umowy  nr SSM.DZP.200.74.2021

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Od dnia 25 maja 2018 r. jako administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

W związku z art.13 ust. 1 i 2 RODO uprzejmie informujemy, co następuje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, NIP:879-20-76-803, REGON: 870252274, e-mail: info@med.torun.pl, tel. 56-61-00-268.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych na adres poczty elektronicznej : iod@med.torun.pl lub na powyższy adres korespondencyjny.

I. Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.

Państwa dane osobowe pozyskiwane są w związku z zawieraniem umów, które wykorzystywane są w trakcie trwania umowy dla celów takich, jak:

- realizacja obowiązków prawnych m. in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;

- zawarcie oraz realizacja umowy między Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu a Państwem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;

- przeciwdziałanie oraz dochodzenie roszczeń;

Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu :

- przez czas wykonania tych obowiązków;

- przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane;

- przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.

To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

II. Rodzaj Państwa danych osobowych, jakie są przetwarzane przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.

Przetwarzaniu będą podlegały głównie takie rodzaje danych osobowych, powierzone na podstawie umowy, jak: dane zwykłe : imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres email.

Państwa dane będę przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

III. Przekazywanie danych.

Specjalistycznym Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:

-   pracownikom oraz współpracownikom;

-   gdy jest to uzasadnione -  świadczącym usługi zarządzania systemem informatycznym;

- świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej  korespondencji w powierzonych nam sprawach).

Pani/Pana dane będą udostępniane innym odbiorcom jedynie w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

IV. Prawo dostępu do danych.

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:

- udzielenia informacji o przetwarzanych danych;

- wydania kopii przetwarzania danych;

- niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych;

- uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

- ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości;

- niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych;

- przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

V. Prawo do sprzeciwu.

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów - mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VI. Prawo do wniesienia skargi.

Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem - przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Państwa dane nie posłużą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zamawiający                                                                    					Wykonawca

Załącznik nr 4 do umowy nr SSM.DZP.200.74.2021

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR WYSTAWIANYCH I PRZESYŁANYCH

W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Toruń, dn.……..……………………………

miejscowość, data

Odbiorca faktury:

SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI

IM. M. KOPERNIKA W TORUNIU

87-100 TORUŃ

ul. Batorego 17

NIP: 8792076803

REGON: 870252274

Wystawca faktury:

…………………….………………

…………………………………….

NIP………………………………..

REGON…………………………..

W imieniu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu niniejszym informuję, że akceptujemy wystawianie i  przysłanie przez Wystawcę faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z art. 106m i art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 r. poz. 106).

Wystawca faktury zobowiązuje się do przesyłania faktur w formie elektronicznej na

następujący  adres e-mail : det@med.torun.pl od dnia ……

W przypadku zmiany danych zawartych w tym dokumencie zobowiązujemy się do niezwłocznego przekazania aktualnych danych.

Zobowiązujemy się przyjmować faktury w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić       w drodze pisemnej lub elektronicznej.

…………………………………………………

podpis Odbiorcy faktury

Zasady przyjmowania faktur w formie elektronicznej
przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Niniejsze zasady zostały przygotowane w celu ujednolicenia przyjmowania faktur w formie elektronicznej przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.

- Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest ustawa      z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- E-faktura- to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymywana w dowolnym formacie elektronicznym.

- E-faktury mogą być przesyłane zgodnie  z art.106m ustawy z dnia 11 marca 2004 r. pod warunkiem:

  - uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez Wystawcę faktury

  - zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury

  - odpowiedniego ich przechowywania.

- Zgodnie z ustawą o podatku VAT stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.

- Odbiorca faktury oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania powiadomienia o wystawionej fakturze jest adres e-mail wskazany w oświadczeniu do przesyłania faktur droga elektroniczną (jeśli inny adres ,to należy wskazać).

- Dostarczanie faktur drogą elektroniczną do Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu, następuje po otrzymaniu faktury przez Zamawiającego.

- Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych może być złożone w formie pisemnej na adres  Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, 87-100 Toruń, ulica Batorego 17/19 lub w wersji elektronicznej adres e-mail: wskazany w oświadczeniu do przesyłania faktur droga elektroniczną (jeśli inny adres, to należy wskazać). Na powyższy/e adres/y można także przesyłać informacje o ewentualnym wycofaniu akceptacji na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

- Wystawca faktury traci prawo do przesyłania wystawionych faktur w formie elektronicznej od dnia następującego po doręczeniu oświadczenia o wycofaniu akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Od tego momentu wystawione faktury powinny doręczane w formie papierowej.

- W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja kierowana na dotychczas obowiązujący e-mail jest uważana za prawidłowo dostarczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne. Wysłanie faktury w formie papierowej po podpisaniu oświadczenia będzie zwracane bez księgowania.

- Potwierdzeniem z otrzymania korekty do faktury wystawionej przez Wystawcę faktury w formie elektronicznej, będzie potwierdzenie otrzymania wiadomości elektronicznej za pomocą komunikatu wysłanego z adresu e-mail, na który przesłano korektę do faktury.

Zamawiający                                                                   	 				Wykonawca